dle rozdělovníku

| naše zn.: | 2560/13/SUSPK-P |
| --- | --- |
| vyřizuje: | Ludmila Kvardová |
| tel.: | 377 195 067 |
| e-mail: | ludmila.kvardova@suspk.eu |
| datum: | 03.06.2013 |

# DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

ZADAVATEL:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Sídlem: 		Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Jednající:		Ing.Stanislav Liška, generální ředitel

IČ: 			72053119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn-Vidice

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

„Průvodní zpráva- bod 5) Stavba se bude provádět na jednotlivé etapy výstavby dle jednotlivých částí, se zajištěním dopravy ČSAD v daném úseku. Popis časových etap výstavby a vazeb je součástí DIO.“

Právě řeším DIO, z výkazu výměr a technické zprávy není zcela jasné na jak dlouhý časový úsek budou počítány jednotlivé etapy DIO, protože položky pro pokládku asfaltů jsou ve výkazu výměr spojeny do jedné položky. Mohl byste mi prosím sdělit předpokládanou dobu jednotlivých uzavírek, pokud tuto informaci máte? ( je možné že jsem se přehlédl, ale procházel jsem celou PD)

Dále mi není jasné kdo zajišťuje náhradní autobusovou dopravu na jak dlouhou dobu a o jaké linky by se mělo jednat?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.4:

Předpokládaná doba uzavírek pro jednotlivé etapy bude následující:

1.    1. ETAPA – Horšovský Týn – Horšov – statek: cca 3 týdny

2. ETAPA – Horšov - statek – Miřkov: cca 4 týdny

2.            Veřejnou linkovou autobusovou dopravu zajišťuje dopravce ČSAD Plzeň - oddělení Domažlice. Stanovisko provozovatele veřejné autobusové dopravy (ČSAD Plzeň) si v rámci úplné uzavírky a stanovení objízdných tras zajistí zhotovitel stavby.

Ing. Stanislav Liška

generální ředitel SÚS PK