Akce: III/1853 a III/185312 Osvračín - průtah

Členění cenové nabídky bude následující:

Etapa č. I

Celková cena pro SÚSPK

Celková cena pro Obec Osvračín

Celková cena pro oba investory za I. etapu (bude realizována v roce 2026)

Etapa č. II

Celková cena pro SÚSPK

Celková cena pro Obec Osvračín

Celková cena pro oba investory za II. etapu (bude realizována v roce 2025)

Etapa č. III

Celková cena pro SÚSPK

Celková cena pro Obec Osvračín

Celková cena pro oba investory za III. etapu (bude realizována v roce 2024)

Celkem za celou stavbu

Celková cena pro SÚSPK

Celková cena pro Obec Osvračín

Celková cena pro oba investory za celou stavbu

Cena díla bude hrazena v poměru 74% SÚSPK a 26 % Obec Osvračín.

Ceny uveďte bez DPH. Fakturace bude provedena vždy pro každou etapu samostatně.

Zhotovitelem stavby bude fa. Silnice Klatovy a.s..

Předpokládaný termín realizace stavby od 04/2024 do 8/2026. Celková doba stavby je rozdělena na tři stavební sezóny. Ode dne předání staveniště je počítáno celkem pět měsíců na realizaci každé etapy této stavby.