Dílny SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara

Příloha č. 5
Šablona BEP – Šablona Plánu realizace BIM

| Revize | Vydání | Popis | Autor | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.0	Úvod	6

1.1	Šablona BEP, Předběžný BEP a finální BEP	6

1.2	Dokument Plán realizace BIM (BEP, BIM Execution Plan)	6

1.3	Dokument MIDP	6

2.0	Informace o projektu	7

2.1	Identifikační údaje	7

2.2	Popis projektu	7

2.3	Termíny projektu	7

2.4	Cíle využití BIM	7

3.0	Řízení projektu	9

3.1	Seznam předpisů	9

3.2	Projektový tým, role a odpovědnosti	9

3.3	Přehled kontaktů	9

3.4	Koordinační schůzky	10

3.5	Harmonogram	10

4.0	IT řešení	11

4.1	Využívaný software a souborové formáty	11

4.2	Předávání dat a informací	11

5.0	Vytváření IMS	12

5.1	Zaměření stávajícího objektu	12

5.2	Etapizace projektu	12

5.3	Členění na dílčí DiMS	12

5.4	Způsob zpracování dílčích DiMS	12

5.4.1	Způsob zpracování DiMS stávajícího stavu	13

5.4.2	Způsob zpracování DiMS okolí	13

5.5	Úrovně grafické a informační podrobnosti modelu	13

5.5.1	Úroveň G grafické podrobnosti modelu	13

5.5.2	Úrovně I informační podrobnosti modelu	13

5.5.3	Klasifikační systém a jeho použití	13

5.5.4	Identifikace prvků a její použití	13

5.6	Projektová dokumentace	13

5.7	Zpracování výkazů výměr a rozpočtu	13

5.8	Prostorová koordinace	14

5.9	Provádění kontroly modelů	14

5.10	Konvence pojmenování DiMS a příloh projektové dokumentace	14

6.0	Přílohy BEP	14

Seznam zkratek

BCF	Výměnný komunikační formát (BIM Collaboration Format)

BEP	Plán realizace BIM (BIM Execution Plan)

BIM	Informační model stavby (Building Information Modelling), metoda zpracování projektové dokumentace

PM-BIM	Projektový Manažer BIM na straně Investora / Objednatele (Agentura ČAS používá označení Správce informací)

KOO-BIM	Koordinátor BIM na straně Projektanta / Dodavatele projektové dokumentace
(Agentura ČAS používá označení Manažer informací)

Bpv	Výškový systém (Balt po vyrovnání)

CCI	Klasifikační systém

CDE	Společné datové prostředí (Common Data Environment)

DiMS	Digitální model stavby

DSP	Projektová dokumentace pro vydání stavební povolení nebo projektové dokumentace pro ohlášení stavby

DPS	Dokumentace pro provedení stavby

DUSP	Dokumentace pro vydání společného povolení

EIR	Požadavky Objednatele na informace (Exchange Information Requirements)

HIP	Hlavní inženýr projektu

IMS	Informační model stavby

LOD	Úroveň detailu modelu (Level of Development)

MIDP	Master Information Delivery Plan

G	Úroveň grafické podrobnosti modelu (Level of Geometry)

I	Úroveň informační podrobnosti modelu (Level of Information)

S-JTSK	Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

SNIM	Standard negrafických informací 3D modelu

PD	Projektová dokumentace

Pre-Contract BEP	Předběžný plán realizace BIM (vytvářený před uzavřením Smlouvy o dílo)

Post-Contract BEP	Finální plán realizace BIM (vytvořený po uzavření Smlouvy o dílo)

# Úvod

## Šablona BEP, Předběžný BEP a finální BEP

##### Tato šablona BEP slouží jako podklad pro zpracování dokumentu BEP a to ve verzi Předběžného BEP, (tj. Pre-Contract BEP neboli BEP před uzavřením Smlouvy o dílo). Takto zpracovaný Předběžný BEP Dodavatel (resp. každý z uchazečů) dopracuje dle podkladů v zadávací dokumentaci, vč. dokumentů BIM protokol, EIR, apod. a předloží jako přílohu nabídky. Hlavním smyslem zpracování Předběžného BEP je doplnění a poskytnutí informací navazujících na požadavky specifikované v zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentace v tomto smyslu určuje, CO má být výstupem projektu (jaké jsou cíle), zatímco Předběžný BEP a finální BEP specifikuje JAK (jakým způsobem) budou tyto cíle naplněny.

##### KOO-BIM vyplní, zaktualizuje a upraví veškeré části této šablony BEP tak, aby obsah Předběžného BEP dostatečně výstižně popisoval veškeré principy a přístupy a byl plnohodnotným podkladem v rámci vyhodnocení nabídek. Zpracování dokumentu Předběžný BEP je požadováno formou revizí (sledování změn) a komentářů tak, aby byly patrné veškeré změny oproti původnímu textu Šablony BEP.

##### Nabídky bez přiloženého a řádně doplněného dokumentu Předběžný BEP nebudou považovány za kompletní.

##### Po uzavření Smlouvy o dílo bude Předběžný BEP rozpracován vybraným Dodavatelem do kompletní podoby finálního BEP (tj. Post-Contract BEP neboli BEP po uzavření Smlouvy o dílo) a stane se pro celý projekční tým kompletním a podrobným návodem pro zpracování projektu s využitím metody BIM, vč. veškerých souvisejících procesů.

Pokyny pro vyplnění šablony Pre-BEP jsou označeny modrou barvou.

## Dokument Plán realizace BIM (BEP, BIM Execution Plan)

##### Tento BEP představuje dokument popisující technické parametry zpracování projektu metodou BIM.

##### Dokument definuje role, odpovědnosti účastníků, základní podmínky pro sdílení veškerých projektových dat a informací v prostředí CDE, postupy zpracování IMS vč. dílčích DiMS a projektové dokumentace, používané nástroje a další.

##### V průběhu projektu bude BEP doplňován a jeho aktualizovaná verze bude vždy dostupná všem účastníkům projektu. Za průběžnou aktualizaci BEP a zajištění jeho dostupnosti pro všechny účastníky je zodpovědný KOO-BIM, tj. osoba zodpovědná za BIM na straně Dodavatele. Veškeré změny v dokumentu budou oboustranně odsouhlaseny KOO-BIM na straně Dodavatele a PM-BIM na straně Objednatele.

## Dokument MIDP

Dodavatel připraví a předloží MIDP (Plán předávání informací), který je přílohou BEP, a to po uzavření Smlouvy o dílo podle termínů stanovených ve Smlouvě o dílo.

MIDP není součástí Pre-Contract BEP a není vyžadován jako součást nabídek uchazečů, tj. před uzavřením Smlouvy o dílo.

# Informace o projektu

## Identifikační údaje

Základní informace o projektu jsou uvedeny v následující tab.

Tab. X – Identifikační údaje o projektu

| Název projektu | Dílny a jídelna v areálu SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel | Plzeňský kraj |  |  |
| Adresa projektu | Klatovská třída 1615/109, 301 00 Plzeň |  |  |
| Popis projektu | Přístavba třípodlažního objektu dílen a nové jídelny ve dvoře školy včetně vestavby nových kapacitních šaten v prostoru školy. |  |  |
| Stupně projektové dokumentace | DUR, DSP / DUSP, DPS* |  |  |

* V případě, že na projektu bude probíhat sloučené stavební řízení (DUSP), požadavky na stupeň DUR se neuplatní.

Další podrobnosti a požadavky Objednatele související s projektem jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Dodavatel v případě potřeby aktualizuje informace o projektu. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, Post-Contract BEP.)

## Popis projektu

Projekt řeší dostavbu nových dílen a jídelny ve stávajícím areálu Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara.

Dostavba dílen bude spočívat v novém třípodlažním objektu školních dílen s max. kapacitou cca 130 studentů. Nová jídelna sloužící jako výdejna jídla by měla pojmout min. 150 strávníků. V rámci výstavby nové jídelny bude původní prostor, včetně přidružených místností renovován na hygienicky vyhovující školní šatny a dále dojde k nezbytným úpravám pro propojení objektů stávající budovy a dílen, včetně bezbariérových opatření.

V rámci návrhu by měl být zachován centrální vstup do areálu s nezbytnými alternativními přístupy pro zásobování, personál, dopravu v klidu a udržení venkovních ploch pro tělesnou výchovu. V rámci projektu bude nutné odstranění stávajících garáží, zaslepení odvětrání původního krytu CO, zrušení stávajícího parkoviště (40 parkovacích míst), přesun venkovního hřiště a úprava stávající zeleně.

## Termíny projektu

Dodavatel uvede termíny projektu vč. dílčích milníků průběžného předávání a odevzdání DiMS a dalších částí PD, klíčové termíny kontroly kolizí apod. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, bude upřesněno v Post-Contract BEP.)

## Cíle využití BIM

Cíle využití BIM na projektu jsou podrobně popsány v dokumentu EIR, který je stejně jako tato Šablona BEP součástí zadávací dokumentace.

Dodavatel popíše způsob naplnění těchto cílů. V případě potřeby dle vlastního uvážení doplní může Dodavatel uvést další cíle využití metody BIM na projektu. Doplnění cíle nesmí negativně ovlivnit cíle Objednatele. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, Post-Contract BEP.)

Tab. Cíle využití BIM
Šedou kurzívou jsou popsány příklady.

| Cíle využití BIM | Popis naplnění cíle využití BIM | Stupeň projektové dokumentace |
| --- | --- | --- |
| Tvorba výkresové dokumentace |  |  |
| Prostorová koordinace |  |  |
| Eliminace informačních kolizí |  |  |
| Využití dat Informačního modelu stavby (IMS) pro zpracování výkazu výměr a rozpočtu |  |  |
| Eliminace víceprací během realizace stavby |  |  |
| Dodržení harmonogramu |  |  |
| Zajištění efektivní komunikace a spolupráce – využití CDE |  |  |
| Vytváření DiMS způsobem zajišťujícím efektivní realizaci změn během projektu |  |  |
| Získání podkladu pro zpracování navazujících částí projektu |  |  |
| Získávání strukturovaných a jasně pojmenovaných dat a jejich využití pro interní analýzy |  |  |
| Zpracování informačního modelu skutečného provedení stavby pro účely správy nemovitosti (facility managementu) |  |  |
| … |  |  |

# Řízení projektu

## Seznam předpisů

Dodavatel uvede seznam zákonů, vyhlášek, norem, předpisů a dalších dokumentů, jejichž využití je na projektu uvažováno. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, Post-Contract BEP.)

## Projektový tým, role a odpovědnosti

Základní popis rolí, které zodpovídají za oblast BIM na straně Objednatele a Dodavatele je uveden v EIR.

Dodavatel zde popíše složení projektového týmu, role a odpovědnosti. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, bude upřesněno v Post-Contract BEP.)

Tab. Role a odpovědnosti

| Role / funkce | Odpovědnost |
| --- | --- |

## Přehled kontaktů

V tab. níže uvede Dodavatel obsazenost rolí pověřenými osobami a kontaktní údaje, a to s přihlédnutím k předpokládanému členění profesí na projektu.

Dodavatel doplní přehled kontaktů v návaznosti na role a odpovědnosti uvedené výše v min. rozsahu označeném v tab. níže symbolem „*“. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, bude upřesněno v Post-Contract BEP.)

Tab. Přehled kontaktů
Šedou kurzívou jsou popsány příklady.

| Role/funkce | Společnost | Označení | Jméno a příjmení | E-mail | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zástupce Objednatele |  |  |  |  |  |
| Projektový manažer Objednatele |  |  |  |  |  |
| PM-BIM |  |  |  |  |  |
| Správce CDE |  |  |  |  |  |
| KOO-BIM (*) |  |  |  |  |  |
| HIP (*) |  |  |  |  |  |
| Zástupce HIP (*) |  |  |  |  |  |
| HAP |  |  |  |  |  |
| Vedoucí projektant ASR (*) |  |  |  |  |  |
| Vedoucí projektant SKR |  |  |  |  |  |
| Vedoucí projektant VZT |  |  |  |  |  |
| Vedoucí projektant ZTI (VOD, KAN) |  |  |  |  |  |
| Vedoucí projektant PLN |  |  |  |  |  |
| Vedoucí projektant BAZ (bazénových technologií) |  |  |  |  |  |
| Vedoucí projektant SIL |  |  |  |  |  |
| Vedoucí projektant SLA |  |  |  |  |  |
| Vedoucí projektant MAR |  |  |  |  |  |
| Vedoucí projektant PBR |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

## Koordinační schůzky

Dodavatel vyspecifikuje interní koordinační schůzky, četnost jejich konání, odpovědnost za organizaci schůzky, zpracování zápisu apod. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, Post-Contract BEP.)

Tab. Koordinační schůzky

| Datum | Téma | Řešení |
| --- | --- | --- |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

## Harmonogram

Zde dodavatel uvede odhadovaný harmonogram prací na projektu dle SoD a doplněný o klíčové milníky vč. milníků BIM. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, Post-Contract BEP.)

# IT řešení

## Využívaný software a souborové formáty

Dodavatel popíše veškeré využívané softwarové nástroje, jejich verze, nativní a výměnné formáty apod.

Dodavatel popíše využití softwaru. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, Post-Contract BEP.)

Tab. Využívaný software a souborové formáty
Šedou kurzívou jsou popsány příklady.

| Popis souboru /dokumentu | Software verze | Souborový formát | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Dílčí DiMS | Software pro vytváření DiMS (např. Autodesk Revit, Archicad apod.) | např. *.RVT, *.PLA, *.PLN | Nativní formát dle využívaného software |
|  |  | *.IFC (verze IFC4) | Univerzální výměnný formát |
|  |  | *.NWC | Výměnný formát modelů pro Navisworks |
|  | Autodesk Navisworks | *.NWD | Využití pro mezioborovou koordinaci |
|  | … | … | … |
| 2D výkresy | Software pro vytváření 2D výkresů (např. AutoCAD, Microstation, apod.) | např. *.DWG, *.DGN | Nativní formát dle využívaného software |
|  |  | *.PDF |  |
|  |  | … | … |
| Dokumenty, textové přílohy | Microsoft Excel 2013 (nebo vyšší) | *.XLSX |  |
|  | Microsoft Word 2013 (nebo vyšší) | *.DOCX |  |
|  | Adobe Acrobat | *.PDF |  |
|  | … | … | … |
| … | … | … | … |

## Předávání dat a informací

Dodavatel specifikuje nativní a výměnné formáty, které budou předávány uvnitř projekčního týmu a dále Objednateli průběžně i k milníkům projektu na konci jednotlivých stupňů projektu.

Dodavatel dále podrobně popíše způsob předávání dat a informací v projekčním týmu a Objednateli a to s využitím CDE a s ohledem na požadavky ČSN EN ISO 19650 a rovněž způsob připomínkování, komentování a komunikace v rámci projektového týmu a v případě zjištění vad.

Dodavatel popíše předávání dat a informací v Pre-Contract BEP. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, Post-Contract BEP.)

# Vytváření IMS

## Zaměření stávajícího objektu

Zaměření stávajících objektů a jejich částí a způsob, rozsah a metody využití geodetického zaměření, laserového scanování, apod.

Dodavatel popíše, jakým způsobem bude provedeno zaměření stávajícího objektu a jakým způsobem tento podklad využije pro zpracování IMS vč. DiMS. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, Post-Contract BEP.)

## Etapizace projektu

Bude-li projekt členěn na etapy, budou informace o etapizaci zpracovány v rámci DiMS.

Dodavatel popíše, jakým způsobem bude pracovat s etapizací projektu (zápis informace do prvků DiMS) s ohledem na konkrétní software tak, aby były naplněny cíle stanovené Objednatelem – zejména Tvorba projektové dokumentace, koordinace a tvorba výkazu výměr. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, Post-Contract BEP.)

## Členění na dílčí DiMS

Celkový DiMS bude členěný na dílčí DiMS dle požadavků specifikovaných v EIR. Dodavatel popíše členění na dílčí DiMS, vymezí jejich rozsah, apod.

Dodavatel popíše členění na dílčí DiMS. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, Post-Contract BEP.)

Tab. Členění na dílčí DiMS
Šedou kurzívou jsou popsány příklady.

| Zkrácený název DiMS | Název dílčího DiMS | Označení dílčího DiMS | Zobrazení dílčího DiMS ve sdruženém modelu |
| --- | --- | --- | --- |
| Příklad: ASR | Dílčí DiMS části ASR | XX_ASR | Řídící model, podklad pro části TZB |
| Příklad: STA | Dílčí DiMS části STA | XX_STA | Podklad pro části ASR a TZB |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

## Způsob zpracování dílčích DiMS

Dodavatel popíše způsob zpracování veškerých dílčích DiMS všech profesních specializací a specifika konkrétních dílčích DiMS, např.:

- obecné principy modelování,

- specifika pro prostory a místnosti,

- knihovny objektů,

- zvolený nebo předpokládaný souřadný systém,

- jednotky,

- podlaží a osnovy,

- fázování výstavby,

apod.

Dodavatel popíše obecně způsob zpracování dílčích DiMS všech profesních částí a případné odchylky od požadavků stanovených v EIR. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP.)

Dodavatel popíše specifika každého z dílčích DiMS (koordinační, situace, část ASR, SKR, VZT, ELE, TCH, ZTI, VOD, KAN, PLN, PBR, apod.) a principy jejich sdružování. (Vztahuje se k Post-Contract BEP.)

### Způsob zpracování DiMS stávajícího stavu

Dodavatel popíše způsob zpracování DiMS stávajícího stavu, zejména z hlediska rozsahu modelovaného stávajícího stavu.

### Způsob zpracování DiMS okolí

Dodavatel popíše způsob zpracování okolního areálu, zejména popis zpracovávaných profesních částí.

## Úrovně grafické a informační podrobnosti modelu

### Úroveň G grafické podrobnosti modelu

Dodavatel uvede veškeré informace ke grafické podrobnosti v rámci jednotlivých stupňů projektu a specifikuje případné výjimky oproti požadavku Objednatele např. vzhledem k možnostem zvolených softwarových nástrojů. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, Post-Contract BEP.)

### Úrovně I informační podrobnosti modelu

Výchozí předpis rozsahu negrafických informací pro fáze DSP a DPS představuje Datový standard staveb (DSS) vydaný Agenturou ČAS a je Přílohou BIM Protokolu. Informační podrobnost modelu, která je definovaná datovým standardem projektu, bude vycházet z tohoto DSS. Dodavatel popíše, jakým způsobem bude s tímto vstupem pracovat, včetně předepsaného seznamu parametrů, které mají jednotlivé prvky obsahovat, a to tak, aby byly naplněny cíle požadované Objednatelem.

Dodavatel uvede veškeré obecné informace k informační podrobnosti v rámci jednotlivých stupňů projektu a podrobnosti týkající se využívaného Datového standardu (DS) projektu. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP.)

Podrobný DS projektu vycházející z DSS, který je Přílohou BIM Protokolu (bude upřesněno v Post-Contract BEP.

### Klasifikační systém a jeho použití

Dodavatel popíše klasifikační systém a způsob jeho využití v DiMS, resp. IMS. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, bude upřesněno v Post-Contract BEP.)

### Identifikace prvků a její použití

Dodavatel popíše principy identifikace prvků a způsob jejího využití v DiMS, resp. IMS. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, bude upřesněno v Post-Contract BEP.)

## Projektová dokumentace

Dodavatel popíše způsob vytváření projektové dokumentace generované z DiMS a uvede seznam dokumentů, které nebudou generovány z DiMS vč. popisu způsobu jejich vytváření. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, bude upřesněno v Post-Contract BEP.)

## Zpracování výkazů výměr a rozpočtu

Dodavatel popíše způsob zpracování výkazu výměr, jeho generování s využitím DiMS a ostatních částí IMS v případě, že informace nelze získávat z DiMS a rovněž způsob zpracování rozpočtu. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, bude upřesněno v Post-Contract BEP.)

## Prostorová koordinace

##### Dodavatel projektové dokumentace podrobně a výstižně popíše principy prostorové koordinace, zejména:

charakteristika kolizí a přípustné kolize,

software využívaný pro prostorovou koordinaci a kontrolu DiMS,

četnost a způsob provádění detekce kolizí,

popíše proces řešení kolizí.

##### (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, Post-Contract BEP.)

## Provádění kontroly modelů

Dodavatel popíše, jakým způsobem budou prováděny průběžné kontroly IMS vč. DiMS a kontroly před odevzdáním k milníkům projektu. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, Post-Contract BEP.)

## Konvence pojmenování DiMS a příloh projektové dokumentace

Dodavatel popíše konvenci pojmenování DiMS a příloh projektové dokumentace. (Vztahuje se k Pre-Contract BEP, Post-Contract BEP.)

# Přílohy BEP

Příloha č. 1 	MIDP (součástí pouze Post-Contract BEP)