Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

Rokycanská nemocnice a.s.

Sídlem:	Voldušská 750, Nové Město, 337 01 Rokycany

IČO: 	26360900

DIČ: 	CZ699005333

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1071

zastoupena: 	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva

Ing. Michal Filař, člen představenstva

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

…………………………..

sídlem:	…………………………..

IČO:	…………………………..

DIČ:	…………………………..

zapsaná v OR vedeném … v ………, oddíl …, vložka …

číslo účtu:	…………………………..

zastoupený 	…………………………..

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

tuto

smlouvu o dílo:

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky „Přesun serverovny – instalace infrastruktury“ (dále také „veřejná zakázka“) zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ).

- Smluvní strany vzájemně deklarují vůli vynaložit veškeré spravedlivě očekávatelné úsilí k dosažení účelu a předmětu této smlouvy, k zachování dobrého jména druhé smluvní strany jakož i k eliminaci či minimalizaci jakýchkoli škodlivých následků vzniklých při plnění povinností z této smlouvy.

- Smluvní strany si sjednaly, že smluvní vztah touto smlouvou založený bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy.

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení demontáže datových rozvodů a dále v dodání a montáži nových datových rozvodů v budově na adrese sídla objednatele, a to v rozsahu jak je to věcně a technicky specifikováno v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo dle podmínek této smlouvy převzít a zaplatit jeho cenu.

- Místem provádění díla je sídlo objednatele Voldušská 750, Nové Město, 337 01 Rokycany, konkrétní místo dle upřesnění a pokynů objednatele.

- Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. Zhotovitel potvrzuje, že mu byla před podpisem této smlouvy předána potřebná dokumentace pro provedení díla.

- Není-li v dokumentaci nebo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se požadavky na kvalitu díla a tolerance platnými ČSN. Nebude-li možno posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se za to, že kvalita provedených prací nesmí být horší, než standardní kvalita, kterou by bylo možno očekávat u kvalifikovaných pracovníků v příslušném oboru. V opačném případě se má za to, že provedené dílo vykazuje kvalitativní vady.

- Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich provádění. Pro tyto činnosti je plně kvalifikován, bude je vykonávat samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, prostřednictvím svých zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a zaměstnává je v pracovněprávních vztazích (popř. prostřednictvím objednatelem předem odsouhlasených poddodavatelů, kteří k tomu účelu zaměstnávají zaměstnance v pracovněprávních vztazích).

- Zhotovitel provede v rámci provádění díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které sice nejsou v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které jsou však potřebné pro úplné věcné a odborné provedení díla.

III.

Doba plnění

- Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

a) zahájení díla: 2. 1. 2026.

b) provedení díla (řádné dokončení a předání díla): 28. 2. 2026.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě takového přerušení z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení díla, a to o dobu odpovídající pozastavení provádění díla nebo jeho části.

- Čas plnění díla je určen ve prospěch obou smluvních stran.

- Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště ke dni zahájení díla, o čemž bude smluvními stranami sepsán písemný zápis o převzetí staveniště zhotovitelem.

IV.

Cena díla a platební podmínky

- Cena za provedení díla /bez DPH/:	______ Kč

DPH 21 %	______ Kč

Cena celkem	______ Kč

- Takto stanovená cena díla je konečná a úplná za provedení díla. Zhotovitel je oprávněn požadovat nad rámec sjednané ceny díla úhradu za vícepráce jen, pokud tyto vícepráce byly písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich rozsahu a ceny, a to před jejich provedením, jinak se má za to, že vícepráce jsou součástí sjednané ceny díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že místo plnění si prohlédl a že dílo lze provést za sjednanou cenu. V ceně díla jsou již obsaženy všechny náklady zhotovitele související s prováděním díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla, až po řádném provedení díla, tj. řádném dokončení díla a předání díla bez vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol. Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

V.

Platební podmínky

- Daňový doklad za provedení díla (dále jen „faktura“) bude zhotovitelem vystaven po řádném provedení, tj. dokončení a předání díla objednateli.

- Splatnost faktury je 30 dnů ode dne provedení díla dle předávacího protokolu.

- Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných právních předpisů, zejména:

  - číslo daňového dokladu = variabilní symbol, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci vč. spisové značky, a to jak strany oprávněné, tak i strany povinné,

  - v záhlaví daňového dokladu je nutné uvádět č. j. zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidence, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

  - datum splatnosti, datum vystavení daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  - každý daňový doklad bude obsahovat níže uvedené náležitosti:

  - Registrační číslo projektů, které dodá objednatel před předáním předmětu plnění.

- Daňový doklad bude doručen v elektronické podobě na adresu objednatele.

- Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.

- Přílohou vystavené a doručené faktury uvedené v odstavci 1. tohoto článku smlouvy bude objednatelem potvrzený předávací protokol. Bez předávacího protokolu potvrzeného objednatelem není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit.

- Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

- V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

- Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn požadovat od objednatel zaplacení zálohy na cenu díla.

- Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je řádné a včasné provedení díla (prací) dle podmínek této smlouvy a fakturace provedeného a ověřeného díla (prací) v souladu s touto smlouvou. Obě podmínky platí současně.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn požadovat od objednatele zaplacení zálohy na cenu díla.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla oproti lhůtě pro zaplacení dle tohoto článku V. smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

VI.

Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel provede dílo v souladu s dokumentací dle přílohy č. 1 této smlouvy a požadavky objednatele.

- Zhotovitel je při provádění díla povinen:

- provádět dílo pouze v denní době od 8:00 do 19:00

- pro parkování, umisťování, skladování nebo stání manipulační techniky v místě provádění díla nebo na jiném pozemku objednatele užívat pouze prostory vymezené objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv vymezený prostor změnit a udělit zhotoviteli pokyn, aby užíval k umístění manipulační techniky nově vymezený prostor

- nakládat s odpady (zejm. stavební odpad) vzniklými při provádění díla a likvidovat je v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy (zejm. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) a s podmínkami uvedenými v této smlouvě

- dodržovat na pracovišti právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a předpisech prováděcích a souvisejících, jakož i předpisy zajišťující ochranu životního prostředí

- řídit se zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění.

- vybavit své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami před zahájením díla

- nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN

- seznámit se s riziky na pracovištích objednatele, upozornit na ně prokazatelně své pracovníky a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví

- prověřit před každým nástupem jeho pracovníků na pracoviště, zda je toto pracoviště zcela bezpečné z hlediska požadavků na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pokud zjistí nějaké nedostatky, nepovolit nástup pracovníků na toto pracoviště, dokud nedostatky nebudou odstraněny a pracoviště nebude zcela bezpečné

- bezodkladně informovat objednatele o všech zjištěných nedostatcích zabezpečení pracovišť z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví a učinit o tom zápis do stavebního deníku

- bezodkladně informovat objednatele o všech dalších zjištěných nedostatcích, které by mohly při činnosti zhotovitele na pracovištích objednatele vést k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů

- v případě úrazu pracovníka zhotovitele úraz vyšetřit a sepsat o něm záznam ve spolupráci s oprávněným zástupcem objednatele ve věcech realizace nebo jím pověřenou osobou

- je povinností zhotovitele, si počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku havárie, požáru, omezení provozu nemocnice s přímým dosahem na pacienty. Dále je povinen dodat takový předmět díla, který jakkoliv nenaruší požární bezpečnost objektu v němž je umístěn a pro vlastní provoz bude ochráněn proti vzniku požáru, jeho rozšíření.

- Veškeré náklady na činnosti a opatření zhotovitele uvedené v tomto článku jsou obsaženy v ceně díla.

VII.

Ostatní ujednání

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn. je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a objednatel jej převezme. Dílo se považuje za dokončené a předané okamžikem podpisu předávacího protokolu mezi zhotovitelem a objednatelem, v němž bude uvedeno, že dílo nemá žádné vady ani nedodělky, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Dílo není dokončené, pokud není vyklizeno staveniště.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučují následující ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník:

- ustanovení § 2607 odst. 1, část druhé věty za středníkem, které zní: "nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení"

- ustanovení § 2607 odst. 2 za středníkem, které zní: "není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Nepříčí-li se to povaze závazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost zápis předat.".

- Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla, ani ho neztěžují, ani nebrání provádění návazných prací. V takovém případě bude součástí předávacího protokolu seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Tato volba, zda trvat na převzetí bez jakýchkoli vad a/nebo nedodělků či zda převzít dle tohoto bodu s drobnými vadami, náleží výlučně objednateli.

- V případě zjištění jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků (s výjimkou drobných vad a/nebo nedodělků dle předchozího odstavce) v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad a/nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad a/nebo nedodělků v přejímacím řízení pokračovat.

- Nebylo-li mezi stranami sjednáno něco jiného, má se za to, že neexistují žádné zvláštní nároky zhotovitele na stavební připravenost a součinnost objednatele dle ust. § 2591 občanského zákoníku a stávající podmínky umožňují zhotoviteli provést dílo řádně a včas za sjednanou cenu.

- Staveništěm (pracovištěm) se rozumí vymezený prostor, kde probíhá provádění díla zhotovitelem.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se zavazuje řídit se při provádění prací pokyny a příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout jakoukoli informaci týkající se provádění díla objednateli.

- Za materiál, nástroje, zařízení, stroje a věci zhotovitele uskladněné na staveništi (pracovišti) nenese objednatel žádnou odpovědnost.

- Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že nesplatná pohledávka není pohledávkou nejistou či neurčitou a dohodly se, že i nesplatná pohledávka je způsobilá k započtení ve smyslu § 1987 občanského zákoníku.

- Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku, tzn. že v právním styku mezi smluvními stranami se nepřihlíží k obchodním zvyklostem.

- Zhotovitel na sebe ve smyslu § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění přebírá nebezpečí změny okolností.

- Zhotovitel nese nebezpečí škody na staveništi počínaje dnem předání staveniště až do dne předání předmětu díla, a to bez ohledu na příčinu vzniku škody. Zhotovitel nese nebezpečí škody i na věcech, které k provedení předmětu díla opatřil zhotovitel a/nebo na věcech, které zhotoviteli opatřil a/nebo přenechal k dočasnému užívání objednatel, a to bez ohledu na příčinu vzniku škody. Zhotovitel se tímto zavazuje nahradit objednateli újmu a/nebo škodu, pakliže taková újma, resp. škoda, vznikne objednateli porušením zákonné a/nebo smluvní povinnosti zhotovitele nebo toho, prostřednictvím něhož zhotovitel provádí předmět díla.

- Zhotovitel je povinen kdykoli během průběhu plnění smlouvy informovat objednatele o stavu plnění, vyžádá-li si objednatel tuto informaci, a to do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele ve formě e-mailu adresovaného na kontaktní adresu objednatele, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

- Pro smlouvou předvídané účely slouží kontaktní adresy poskytovatele a objednatele:

Zhotovitel

jméno, příjmení:	……….

tel:	……….

e-mail:	……….

Objednatel

jméno, příjmení:	Tomáš Šenk

tel:	+420 770 183 589

e-mail:	tomas.senk@nemocnicepk.cz

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel či jejich oprávněné osoby bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za jakost.

- Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku, že jím dodané dílo bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou a jejími přílohami, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným a obvykle používaným technickým předpisům a normám a obecně závazným právním předpisům, bude prostý jakýchkoliv faktických či právních vad, bude mít vlastnosti deklarované výrobcem, a to po záruční dobu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý a pro účel, k němuž je výrobcem určen. Zhotovitel se zaručuje, že si dílo po dobu trvání záruční doby při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.

- Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného předání díla dle předávacího protokolu. Bylo-li dílo předáno s vadami či nedodělky, počne běžet záruční doba ode dne odstraněn všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

- Dílo má zejména vady, jestliže neodpovídá požadovaným vlastnostem pro sjednaný účel a jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou.

- Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad díla:

  - požadovat opravu vady v místě plnění, a to nejpozději do deseti pracovních dnů od nahlášení;

  - požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v místě plnění, a to nejpozději do deseti pracovních dnů od nahlášení;

  - požadovat poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla;

  - odstoupit od této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady, kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje.

- Objednatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění.

- Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy, tedy i v případě, že je sporné, zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků zhotovitele z odstranění vad bude řešena až po úplném odstranění uplatněných vad.

- Doba od oznámení vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává.

- Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky, nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy.

- Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.

- S ohledem na výše uvedené je objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému užívání díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli.

IX.

Opatření objednatele v případě neplnění smlouvy

- Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je oprávněn za tím účelem požadovat sjednání nápravy ve lhůtě jím určené, může dát zhotoviteli příkaz k přerušení prací v případě, kdy neodstraněné závady zásadním způsobem ohrožují kvalitu díla jako celku, neodsouhlasí nekvalitně provedené práce jako uskutečněné pro účely výkazu provedených prací rovněž, může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla.

- Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplatné pohledávky zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

- za nedodržení termínu provedení díla (tj. dokončení díla včetně protokolárního předání díla) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení;

- v případě nesplnění termínu odstranění vad stanovených v předávacím protokolu uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;

- nedodrží-li zhotovitel termín opravy reklamované vady v záruční době dle ust. čl. VIII. odst. 6 písm. a) této smlouvy a/nebo termín odstranění vady poskytnutím nového plnění v místě plnění v záruční době dle ust. čl. VIII. odst. 6 písm. b) této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;

- Uplatněním resp. úhradou smluvních pokut podle této smlouvy nejsou dotčeny ani omezeny nároky na náhradu případné škody.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani nároku na smluvní pokutu. Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran není zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit případné pohledávky za objednatelem na třetí osobu. Takové postoupení by bylo neplatné.

- Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména následující:

- prohlášení zhotovitele dle čl. II. odst. 5. této smlouvy o tom, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro tuto práci je plně kvalifikován, se ukáže jako nepravdivé;

- hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele;

- provádění díla zhotovitelem v rozporu s pokyny objednatele nebo jinak v rozporu s ustanoveními této smlouvy;

- prodlení zhotovitele se zahájením provádění předmětu díla do deseti kalendářních dnů od sjednaného termínu;

- prodlení zhotovitele s provedením díla delší než dva týdny oproti smluvnímu termínu provedení díla;

- svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla nebo termínu plnění díla.

- Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 občanského zákoníku, tzn., že zhotovitel nemůže od smlouvy o dílo odstoupit z důvodů, že objednatel trvá i po zhotovitelově upozornění na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci.

- Zanikl-li závazek provést dílo v důsledku odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se objednatel zhotovováním věci průkazně obohatil. Plnění, které již zhotovitel od objednatele obdržel, bude vždy započteno na obohacení v rozsahu, v němž se kryjí. V případě že objednatel uhradil více, než kolik činí hodnota poskytnutého plnění za provedenou část díla, musí zhotovitel plnění objednateli vrátit bez zbytečného odkladu.

- V případě zániku právních účinků smlouvy na základě odstoupení od smlouvy nezanikají dle výslovné dohody stran nároky na smluvní pokuty a nezanikají též závazky zhotovitele nepostoupit či nezastavit své pohledávky ze smlouvy třetí osobě, ledaže k tomu dal objednatel písemný souhlas. Objednatel je rovněž oprávněn v případě odstoupení od smlouvy k započtení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele, tzn. že možnost započtení se vztahuje i na pohledávky z případného bezdůvodného obohacení.

X.

Informační doložka

- Smluvní strany výslovně berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně příloh a případných dodatků v souladu se ZZVZ či zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů a výslovně konstatují, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (např. obchodní tajemství), není-li v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci veřejné zakázky uvedeno jinak. Povinnost zveřejnění smlouvy v souladu s ZZVZ či zákonem o registru smluv nese objednatel. Jestliže zhotovitel považuje některé údaje z nabídky podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky a/nebo některé údaje z této smlouvy a jejích přílohy za citlivé, např. z důvodu ochrany obchodního tajemství, nebudou takové údaje zveřejněny v rozsahu, jak je zhotovitel vymezil v rámci nabídky podané v zadávacím řízení veřejné zakázky. Údaje o vybraném zhotoviteli, jeho celkové nabídkové ceně a celkové odměně uhrazené objednatelem zhotoviteli budou vždy zveřejněny, neboť se jedná o vynaložení veřejných prostředků.

- Je ujednáno, že zhotovitel se zavazuje udržet v tajnosti a neprozradit nebo jinak zpřístupnit jakékoliv informace, které mají vztah k obchodům a obchodním transakcím, které budou uzavírány smluvními stranami.

- Povinnost dle tohoto článku se netýká informací určených písemnou dohodou stran ke zveřejnění, či na informace, jež je objednatel povinen poskytovat či zveřejňovat dle platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů a ZZVZ.

- V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, je povinen nahradit objednateli vedle škody i nemajetkovou újmu a objednatel je zároveň oprávněn odstoupit od této smlouvy.

XI.

Nástupci a postupníci

- Všechny ujednání a podmínky v této smlouvě se budou vztahovat na a budou závazné pro právní nástupce a postupníky příslušných smluvních stran a budou je zavazovat, jako by byli v této smlouvě jmenováni a vyjádřeni; a kdekoliv je v této smlouvě zmínka o některé ze smluvních stran, platí, že zahrnuje a vztahuje se na nástupce a postupníky takové smluvní strany, stejně jako by byla v takovém případě uvedena.

XII.

Závěrečná ujednání

- Smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými v řadě číslovanými dodatky.

- Smlouva se uzavírá v elektronické podobě.

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

- Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy.

- Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy.

- Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění.

- Věta druhá ustanovení § 1764 OZ, jakož i ustanovení § 1765 OZ, která upravují změnu okolností, se pro závazek touto smlouvou založený a práva a povinnosti z něj plynoucí vylučují. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, zejména zvýšení cen, nákladů a prodlení s dodáním v dodavatelských řetězcích.

- V souladu s ust. § 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.

- Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

- Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1:	Technická specifikace

Zhotovitel:

…………………………………

Zhotovitel

Jméno

funkce

Objednatel:

…………………………………			…………………………………

Rokycanská nemocnice, a.s.				Rokycanská nemocnice, a.s.