Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace

U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza

IČ 00022578

DIČ CZ00022578

zastoupen ředitelkou Dagmar Jandovou

dále jen „objednatel“,

a

2.

.............................................

se sídlem .............................

IČ: ................................................

zastoupena ...........................................

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby: Opravy pokojů v nejstarší budově DOZP (dále jen díla).

Specifikace díla: Plněním veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je oprava celkem 47 pokojů v nejstarší budově DOZP Horní Bříza v rozsahu zpracovaného výkazu výměr.

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy zahájit práce na díle 6. ledna 2014 a práce dokončit do 16 týdnů po zahájení.

- Objednatel požaduje, aby zhotovitel zahájil a dokončil opravu vždy 3 pokojů v jednom týdnu.

- Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště, o kterém bude sepsán zápis.

Článek III.

Cena za dílo

- Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

..................................... Kč bez DPH.

..................................... Kč DPH

celkem ..................................... Kč včetně DPH

Článek IV.

Platební a sankční podmínky

- Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou uhrazeny po dokončení díla.

- Součástí faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek schválený technickým dozorem objednatele.

- Smluvní splatnost faktury za dílo bude 60 kalendářních dnů po doručení platebního dokladu objednateli.

- Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury,

- sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele

- předmět plnění a den splnění

- cenu díla a částku k fakturaci

- datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu

- náležitosti pro daňové účely

- podpis oprávněného zástupce zhotovitele

- Veškeré náklady, které mohou vzniknout zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit před jejich zhotovením objednateli.

- Náklady nad rámec této smlouvy mohou být zhotovitelem provedeny a zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné.

- Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 100.000,- Kč jednorázově a 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

- Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 60 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Součinnost

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel bude respektovat pokyny objednatele ohledně přizpůsobení pracovní doby provozním podmínkám organizace.

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Horní Bříze dne … 2013

.........................................................			.............................................................

podpis zástupce objednatele				podpis zástupce zhotovitele

Příloha: oceněný výkaz výměr