Popis implementace

Uvedené je dodavatel povinen provést v rámci VZ, bez dalších nákladů pro zadavatele.

Součástí zakázky je také instalace, implementace a napojení všech dodávaných komponent na stávající infrastrukturu zadavatele. Níže je uvedena bližší specifikace.

Veškeré dodávky musí být v české lokalizaci, komunikace a servis bude prováděn výhradně v českém jazyce.

Veškerý hardware bude implementován na místo, které určí zadavatel (v rámci objektu zadavatele) a připojen do stávající infrastruktury. Bude se jednat o připravené místo, místnost a rackovou skříň. Instalace bude prováděna do prostor stávající serverovny.

Dle požadavků zadavatele budou nové instalace provedeny podle níže uvedeného popisu.

- Implementace virtualizovaných serverů

Provedení testů všech částí a komponent dodávky po provedení instalace v sídle zadavatele

Kompletní zaškolení administrátorů pro provoz dodávaného řešení

Předání kompletní dokumentace k dodávanému řešení, včetně dokumentace konfigurace

Testování HW a SW komponent celého řešení a simulace výpadků zejména:

Testování funkce High Availability (restart dotčených VM při výpadku jednoho ze serverů na ostatních serverech)

Testování migrace VM mezi servery

Testování odolnosti při výpadku 1 disku v každém ze serverů (diskový systém musí přežít bez omezení provozu)

Testování transparentního automatického failoveru bez nutnosti zásahu administrátora: odolnosti při výpadku více disků najednou v jednom ze serverů, a při výpadku jednoho celého serveru (nesmí dojít k jakékoliv nedostupnosti dat, virtuální servery musí mít neustále dostupné datové svazky)

Testy chování řešení při výpadcích záložních zdrojů (korektní shutdown produkčních VM a fyzických serverů).

- Migrace

stávajících aplikací z lokálních serverů do virtuálního prostředí nových serverů (NIS Medea s flexi formuláři, OpemLIMS, FONSReport) včetně instalace OS prostředí, databázového SW, kontroly konzistence dat a otestování funkčnosti aplikačních SW.

- Řadič domény

- AD

- Instalace a konfigurace řadiče domény

- navržení a nastavení organizační struktury v součinnosti se správci IT zadavatele

- nastavení uživatelů a použití dohodnuté organizační struktury

- GPO

- Nastavení GPO

- nastavení bezpečnostní politiky hesel

- nastavení skupiny s neměnným heslem

- Omezení užívaných aplikací a žádný internet pro skupinu uživatelů

- Zákaz instalace jakékoliv aplikace pro skupinu

- Omezení dat na disku pro skupinu uživatelů

- Umístění dokumentů na serveru pro skupinu uživatelů

- Umístění uživatelského profilu na serveru pro skupinu

- Namapování síťových jednotek pro skupinu

- Nastavení zálohování:

- Zálohování bude prováděno pomocí image serverů a musí umožnit okamžité spuštění virtuálního serveru přímo ze záložního umístění

- Frekvence zálohování bude nastavena dle požadavků zadavatele

- Implementace PACS systému:

- předmětem zakázky jsou i veškeré služby související s dodávkou - doprava, instalace, implementace do stávající infrastruktury virtuálního prostředí nových serverů, konfigurace a zprovoznění komunikace, nastavení datových toků vč. konfigurace funkcí pre-fetch a pre-push, migrace stávajících dat do PACS, propojení se stávajícím NIS, zaškolení obsluhy a správy systému, testování, bezplatné preventivní prohlídky v záruční době.

Pro vítězného uchazeče bude umožněna fyzická prohlídka místa plnění před zahájením prací a dodávek.