| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 00228745 |  |  |
| zastoupený: |  | PhDr. Františkem Frýdou, ředitelem |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Revitalizace Západočeského muzea v Plzni - Národopisného muzea Plzeňska (Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Národopisného muzea Plzeňska)“ |  |  |  |  |
| POdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA Služby ZADÁVANÁ ve zjednodušeném podlimitním ŘÍZENÍ PODLE § 53 ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/119/CN/17 |  | Číslo jednací: | 2855/17/CN |

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na služby „Revitalizace Západočeského muzea v Plzni        - Národopisného muzea Plzeňska (Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Národopisného muzea Plzeňska)“, poskytuje zadavatel Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu se čl. 6.2. Zadávací dokumentace.

I.

Zadavatel se rozhodl změnit termín zpracování dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu z původních 90 dnů na 240 dnů od účinnosti smlouvy.

Ustanovení čl. 2.2. Zadávací dokumentace „Termíny a místo plnění veřejné zakázky“ se ve čtvrtém řádku tabulky mění následovně:

| Zpracování dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu | do 240 dnů od účinnosti smlouvy |
| --- | --- |

Ustanovení čl. V. TERMÍN PLNĚNÍ  bodu (1) Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 4 ZD) se ve čtvrtém řádku tabulky mění následovně:

| Zpracování dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu | do 240 dnů od účinnosti smlouvy |
| --- | --- |

II.

Vzhledem k provedené změně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 10. 2017 do 10:00 hodin.

Ostatní části zadávacích podmínek se nemění.

V Plzni dne 14. 9. 2017

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele