Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Baldovská 583 ,344 01 Domažlice

adresa vyzývané firmy

Naše značka              Vyřizuje / tel.                                       V Domažlicích dne

xx/2011                   Ledvina / 379 724 626                         xx.4.2011

Počet stránek: 5

Počet příloh: 2

Výzva k předložení nabídky

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace jako zadavatel, Vás vyzývá k předložení nabídky ve věci veřejné zakázky malého rozsahu dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ)                na stavbu:

„Domov pro seniory Černovice – oprava střechy a montáž protisněhových zábran u ubytovacích objektů A a B“

Dle vyjádření místně příslušného stavebního odboru MěÚ Holýšov se v případě uvedené stavby jedná o udržovací práce, které k provedení nevyžadují ani souhlas s provedením ohlášené stavby (stavba nemusí být ohlášena)  ani  rozhodnutí – stavební povolení (nemusí se žádat              o stavební povolení).

Předpokládaná hodnota této zakázky v celém rozsahu je cca 700 tis. Kč (bez DPH).

1. Předmět zakázky

Ubytovací objekty A a B se nacházejí v areálu Domova pro seniory Černovice (dále jen předmětné objekty) a jsou stavebně spojené (provozně propojené) – viz přiložený letecký snímek.

V důsledku náhlé oblevy, která přišla v prvním lednovém týdnu tohoto roku, způsobila velká masa tajícího sněhu a ledu poškození částí střech u obou předmětných objektů (došlo k poškození krytiny, především ale okapů a ostatních klempířských prvků).

Rozsah škod je přibližně následující:

| Specifikace poškozených nebo zničených střešních prvků | Množství |
| --- | --- |
| sámový žlab Pz RŠ 670 mm | 69 m |
| okapový plech Pz RŠ 500 mm | 69 m |
| svod Pz | 10 m |
| koleno Pz | 5 ks |
| šablona Cembrit - zničení na délce 69 m | 173 ks |
| větrací komínky Cembrit | 3 ks |
| žlabové háky | 350 ks |

Váhu tajícího sněhu a ledu nevydržely žlabové háky a následně došlo ke zničení okapových žlabů a plechů v délce cca 69 m.

Aby se předešlo opakování situace, dojde k nainstalování sněhových zábran po celém obvodu střech obou předmětných objektů.

Celá stavba se tedy skládá ze dvou akcí:

- oprava poškozených střešních prvků,

- instalace nových sněhových zábran.

Dodavatel požaduje montáž žlabových háků a sněhové zábrany v takové kvalitě, aby se vyloučila možnost jejich poškození (zohýbání) v případě tání většího množství sněhu a ledu.

2. Termín plnění předmětu zakázky

Celá stavba musí být realizována v termínu od 2.5.2011 do 30.6.2011.

3. Místo plnění

Předmětné objekty se nachází v areálu Domova pro seniory Černovice, Černovice 25, 345 62 Holýšov.

4. Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat na předmět plnění veřejné zakázky zálohy.

Zvlášť bude fakturována ze strany vybraného uchazeče oprava poškozených střešních prvků            a zvlášť instalace nových sněhových zábran.

Za opravu poškozených střešních prvků bude vystavena jedna faktura. U faktury bude přiložen soupis provedených prací a uskutečněných dodávek odsouhlasený ze strany stavebního dozoru. Stavební dozor zajistí zadavatel.

Za instalaci nových sněhových zábran budou vystavovány dílčí faktury (nebude-li vystavena rovněž pouze jedna faktura). U faktur bude přiložen soupis provedených prací a uskutečněných dodávek odsouhlasený ze strany stavebního dozoru. V případě instalace nových sněhových zábran bude uplatněna ze strany zadavatele desetiprocentní pozastávka z ceny, která bude zadavatelem uvolněna až po protokolárním převzetí díla – bude ošetřeno ve smlouvě o dílo.

Zadavatel požaduje splatnost minimálně 14 dní ode dne doručení faktury.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace

- Zadavatel požaduje prokázání:

- Základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ                       - a to pouze předložením čestného prohlášení ze strany uchazeče.

- Profesních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 54 ZVZ - uchazeč předloží:

- - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné

- evidence, pokud je v ní zapsán,

- - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu

- odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazujícím příslušné

- živnostenské oprávnění či licenci.

- Tyto doklady předloží uchazeč v originále nebo v úředně ověřené kopii. Výpis

- z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů.

- Ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 55 odst. 1 písm. a) ZVZ - uchazeč doloží originál či úředně ověřenou kopii platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě. Uchazeč může v rámci prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu namísto pojistné smlouvy doložit originál nebo úředně ověřenou kopii pojistného certifikátu nebo potvrzení pojišťovny, přičemž z těchto dokladů musí vyplývat, že má uchazeč uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

6. Požadavek na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v české měně jako cena nejvýše přípustná za splnění celého předmětu veřejné zakázky (nebude se moci navyšovat), a to v následujícím minimálním členění:

položka                                                cena bez DPH          DPH            cena s DPH

oprava poškozených střešních prvků

instalace nových sněhových zábran

celkem

Při stanovení nabídkové ceny musí vzít uchazeč v úvahu veškeré náklady, jejichž vynaložení bude nezbytné ke splnění předmětu veřejné zakázky v jeho plném rozsahu. Nabídková cena musí být uchazečem stanovena s ohledem na předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. Nabídkovou cenu bude možno překročit pouze tehdy, pokud dojde ke zvýšení sazby DPH.

Předmětné objekty v Domově pro seniory Černovice náleží mezi stavby pro sociální bydlení, proto může vybraný uchazeč uplatnit dle ust. § 48a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani              z přidané hodnoty, v platném znění, sníženou sazbu DPH při fakturování za uskutečněné stavební práce na těchto objektech.

7. Smlouva o dílo

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl rovněž návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Návrh SOD musí obsahovat cenu díla v členění: celková cena bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH.

8. Hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek

Veřejná zakázka je zadána na základě základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena za splnění komplexní zakázky „Domov pro seniory Černovice – oprava střechy a montáž protisněhových zábran u ubytovacích objektů A  a  B“.

Nabídky bude hodnotit komise podle jediného kritéria a tím je nejnižší nabídková cena                         celkem vč. DPH za provedení komplexního předmětu zakázky dle vymezení.

9. Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek výzvy, zrušení výzvy a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

V předmětných objektech jsou ubytováni klienti domova pro seniory, proto bude zadavatel požadovat po dodavateli, aby stavební práce byly prováděny s ohledem na tuto skutečnost,  citlivě k obyvatelům domova. Znamená to především potlačit na minimum hlukovou stránku prací.  Práce mohou být realizovány ve dnech pondělí – sobota v době od 7.00 hod. do 17.00 hod.

Požadavky na záruku:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč zapracoval do SOD záruční dobu na provedené práce                 a použitý materiál.

Obecně zadavatel požaduje záruku použití kvalitních materiálů odolných proti všem nežádoucím venkovním vlivům.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce uvedl kontaktní osobu, na kterou se může zadavatel obracet ve věci této veřejné zakázky.

10. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění zakázky pro uchazeče se uskuteční v úterý dne 19.4.2011 od 9.30 hod. do 11.00 hod. se schůzkou uchazečů na parkovišti před objekty A  a  B.

11. Identifikační údaje zadavatele

zadavatel:		Centrum sociální služeb Domažlice, příspěvková organizace

se sídlem: 		Baldovská 583, 344 01 Domažlice

zastoupený:		Ing. Marií Turkovou, ředitelkou

IČ:			75007754

tel.:	 	            379 722 865, 724 804 671

e-mail:			reditel@cssdomazlice.cz

12. Kontaktní osoby zadavatele:

zástupce zadavatele pro tuto VZ :

Václav Ledvina, tel.: 379 724 626, 724 045 311,

e-mail: ekonom@cssdomazlice.cz

zástupce zadavatele pro věci technické:

Jaromír Jirka, vedoucí Domova pro seniory Černovice

tel.: 379 431 118, e-mail: vedoucicernovice@cssdomazlice.cz

13. Lhůta a místo pro podání nabídky, termín a místo otevírání obálek s nabídkami

Lhůta pro podání nabídek končí ve čtvrtek dne 28.4.2011 ve 14:00 hod.

- Uchazeči mohou podat nabídku osobně na podatelnu zadavatele na adrese Baldovská 583, 344 01 Domažlice v pracovních dnech Po - Pá od 7:00 hod. do 15:00 hod., v poslední den lhůty pouze do 14:00 hod., nebo doporučenou poštou na adresu Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, Baldovská 583, 344 01 Domažlice. V případě zaslání poštou (kurýrní službou) je rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv datum jejího předání poště (kurýrní službě).

Nabídka bude předložena v jedné zalepené obálce označené nápisem: NEOTVÍRAT                       - Nabídka - Domov pro seniory Černovice – oprava střechy u objektů A  a  B. Obálka bude                   na přelepu označena razítkem uchazeče a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či                  za uchazeče.

Hodnotící komise, která provede otevírání obálek a posouzení a hodnocení došlých nabídek  bude jednat dne 29.4.2011 od 9:00 hod. v sídle zadavatele.

Příloha: 1x - letecký snímek objektů A  a  B

1x - foto poškození střechy

Za zadavatele:   Ing. Marie Turková

ANS STŘECHA, s. r. o.

Masarykova 124

344 01  Domažlice

Stavební montáže spol. s r. o.

Domažlická 830/200

318 00  Plzeň – Skvrňany

Západočeská stavební společnost, s. r. o.

nám. 5. května 101

345 62  Holýšov