DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"Přípravné práce pro archeologický průzkum – sejmutí ornice"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 	8510000365

číslo tohoto dodatku zhotovitele:	SilProMo-1-1-2019

číslo smlouvy objednatele: 	8500003417

číslo smlouvy zhotovitele: 	SilProMo-1-2019

Dodatek je uzavřen z objektivně nepředvídatelných důvodů a i přes změnu smlouvy tímto dodatkem je plnění v rozsahu mimo režim zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ“), VZMR II. sk.

##### Smluvní strany

  - Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:		Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:	generální ředitel

IČ: 		720 53 119	DIČ: CZ72053119

e-mail:		p

datová schránka:	qbep485

telefon:

Kontaktní osoba: 	Ing. Jan Kuneš, tel. +420 378 732 644, e-mail: jan.kunes@suspk.eu

(dále jen „objednatel“)

  - Zhotovitel:

SilProMo s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 37327 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:		Radošice 35, 335 01 Nepomuk

zastoupená:	jednatelem

IČO:		077 88 711	DIČ: CZ07788711

telefon:

e-mail:

datová schránka:	ru4stqe

kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: alej Svobody 37, 323 18 Plzeň

(dále jen „zhotovitel“)

##### Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 06. 06. 2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení přípravných prací pro archeologický průzkum – sejmutí ornice z dočasného záboru na pozemku p.č. 877/9 v k.ú. Křimice, která bude uskladněna na okraji stejnojmenného pozemku dle vyznačeného schématu přílohy č. 1 SOD. Finální plocha pro sejmutí ornice bude sloužit pro provedení archeologického průzkumu v rámci dílčí přípravy stavby: Městský okruh Křimická - Karlovarská v Plzni (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu – VZMR II. sk, nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

##### Změna SOD

  - V důsledku vyšší mocnosti sedimentu, než bylo předpokládáno v SOD (viz přílohu č. 1) a která je po provedení čtyř sond průměrně o 100 % vyšší oproti předpokladu, není možné dodržet stanovený termín dokončení díla. Tato skutečnost byla zjištěna na kontrolním dni konaném 19. 06. 2019.

  - S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly a objektivně nemohly být předpokládány, se strany dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení a předání díla dle čl. 5.3 SOD, a to nejpozději do 10. 7. 2019. Zdůvodnění nutnosti prodloužení termínu stavebních prací a navýšení ceny je přílohou tohoto dodatku stejně jako změnový soupis prací.

  - Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem z výše uvedených důvodů též mění. Cena za řádně a včas dokončené dílo činí nově dle tohoto dodatku 560 460,00 Kč.

  - Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

##### Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

  - Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

  - Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

  - Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.

  - Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

  - Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

##### Závěrečná ustanovení

  - Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0.platné od 1. 1. 2019, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

  - Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.

  - Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

  - Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

  - Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručeným elektronickým podpisem alespoň jednoho ze zástupců smluvních stran založeným na kvalifikovaném certifikátu.

  - Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

##### Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Příloha č. 1 – Žádost o zpracování dodatku

- Příloha č. 2 – Změnový soupis prací

objednatel:							zhotovitel:

V Plzni dne ___________					V Plzni dne ___________

___________________________				_____________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		SilProMo s.r.o.

generální ředitel						jednatel

podepsáno elektronicky