| VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY |
| --- |
| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy |
| IČ: | 26360527 |
| zastoupený: | MUDr. JIŘÍ ZEITHAML, předseda představenstva Ing. ONDŘEJ PROVALIL,MBA, místopředseda představenstva |
| PROFIL ZADAVATELE V E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_132.html |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| zastoupený: | Ing. Silvií Hodanovou, zástupcem ředitele |
| KONTAKTNÍ OSOBA Administrátora V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ: | Jméno, příjmení: Ing. Eduard Korunka e-mail: eduard.korunka@cnpk.cz tel.: 377 224 260 |
| DETAIL VZ v E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7273.html Na této adrese lze nalézt další informace o veřejné zakázce. |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| Výměna oken v budově č. p. 500 hospodářská budova |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do III. SKUPINY Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |
| Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky. |
| LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: | do 30. 8. 2019 10:00 hod. |
| PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| Výměna oken v budově č. p. 500 hospodářská budova Klatovské nemocnice a. s. Dodávka a montáž oken, vnitřních parapetních desek a interiérových žaluzií, zednické začištění, demontáž a likvidace stávajících oken a vnitřních parapetních desek. Stavebně technické řešení je patrné z přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace poptávkového řízení. Veřejná zakázka není dělená na části. |
| TERMÍN PLNĚNÍ: | Dílo musí být dokončeno nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště. |
| Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustná!!! | 537 190,- Kč bez DPH |
| MÍSTO PLNĚNÍ: | Klatovská nemocnice, a.s. Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy |
| ZÁRUKA: | 60 měsíců od řádného dokončení a předání díla bez vad a nedodělků |
| CPV KLASIFIKACE: | 44221100-6; 44221200-7; 44221240-9 |
| POŽADAVKY NA KVALIFIKACI |
| Základní způsobilost | Účastník poptávkového řízení předloží do nabídky prohlášení dle Přílohy č. 4 Výzvy. |
| Profesní způsobilost | Účastník poptávkového řízení předloží k prokázání profesní způsobilosti prosté kopie dokladů: výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence (je-li zapsán); výpis z veřejné části živnostenského rejstříku – požadováno oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky - pro obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, Velkoobchod a maloobchod |
| Technická kvalifikace | Účastník poptávkového řízení předloží k prokázání technické kvalifikace prosté kopie dokladů: seznam významných stavebních prací obdobného charakteru s uvedením min. tří referenčních zakázek, které účastník poptávkového řízení realizoval a dokončil v posledních třech (3) letech (finanční objem realizovaných referenčních stavebních prací obdobného charakteru v hodnotě min. 300 000 Kč bez DPH) - součást Přílohy č. 4; osvědčení objednatelů uvedených referenčních zakázek - účastník poptávkového řízení doloží kopie osvědčení objednatelů uvedených referenčních zakázek. Tato osvědčení musí zahrnovat identifikaci zadavatele a identifikaci zhotovitele (vč. názvu společnosti zadavatele, IČ, sídla, kontaktní osoby zadavatele), cenu, dobu a místo provádění stavebních prací vč. údaje o tom, zda byly práce řádně dokončeny). |
| ZADÁVACÍ PODMÍNKY: | Písemná výzva k podání nabídek a její přílohy tvoří zadávací podmínky. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této Výzvy a přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Jedná se o otevřenou výzvu, kterou zadavatel uveřejňuje včetně všech příloh neomezeným přímým dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK na profilu zadavatele u příslušné veřejné zakázky. Stejným způsobem budou uveřejněna i případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek. Účastník poptávkového řízení je povinen seznámit se s celou zadávací dokumentací, jejíž nedílnou součástí je projektová dokumentace, fyzicky se seznámit s místní situací a stávajícím stavem, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla. Účastník poptávkového řízení je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Případné dotazy k zadávacím podmínkám nebo požadavky na upřesnění projektové dokumentace je dodavatel povinen zaslat elektronicky formou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na adresu administrátora tak, aby nejasnosti byly vyřešeny ještě před podáním nabídek a případně upřesněné řešení mohlo být zpracováno v rámci vysvětlení zadávacích podmínek. Přesné znění žádosti vč. odpovědi bude zveřejněno na profilu zadavatele. Dodavatel není oprávněn jednat přímo se zpracovatelem projektové dokumentace. |
| VYSVĚTLENÍ ZD: | Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena prostřednictvím administrátora, a to elektronicky, nejpozději čtyři (4) pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Administrátor preferuje doručení žádosti prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby administrátora – eduard.korunka@cnpk.cz nebo datovou zprávou Centrální nákup, příspěvková organizace – identifikátor datové schránky: rbnytse, žádost však může být zaslána i prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do dvou (2) pracovních dnů (ode dne následujícího po dni obdržení žádosti o vysvětlení) zveřejněním znění požadavku a odpovědi prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele v detailu příslušné veřejné zakázky. Nebude-li zadavatelem zveřejněna odpověď do dvou (2) pracovních dnů, zadavatel prodlouží termín pro podání nabídek o příslušný počet dní, o které se termín zveřejnění vysvětlení prodloužil. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti. Dodavatelé jsou povinni seznámit se s vysvětleními zadávací dokumentace před podáním nabídky a reflektovat jejich znění v podané nabídce. |
| ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY: | Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy. (Uchazeč v této příloze uvede celkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH.) Nabídková cena bude shodně doplněna do návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 Výzvy. Současně uchazeč vyplní jednotkové položkové ceny v soupisu prací a výkazu výměr, který je součástí Projektové dokumentace a tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s dodáním, montáží, provedením zkoušek a revizí, vč. poplatků atd., tj. celkovou realizací předmětu díla. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách (CZK). Navýšení nabídkové ceny je možné pouze v případě změny daňových právních předpisů. |
| OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, POJIŠTĚNÍ: | Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 Výzvy. Uchazeč v návrhu smlouvy vyplní pouze vyznačené části, doplní nabídkovou cenu a jako přílohu přiloží oceněný výkaz výměr a případně seznam poddodavatelů (Příloha č. 5). Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jiným osobám (poddodavatelům) vč. identifikace těchto poddodavatelů, u kterých je předpoklad, že se budou na zakázce podílet min. z 15% nabídkové ceny dodavatele. Seznam případných poddodavatelů s uvedením činnosti, na které se budou podílet, bude přiložen k nabídce uchazeče jako Příloha č. 5. Případná změna poddodavatele, podléhá schválení objednatelem. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku max. do výše maximálně 90 % z hodnoty díla. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny uhradí objednatel zhotoviteli proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků, popř. po jejich odstranění. Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouvy, je povinen mít nejpozději v den předcházející podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a činností jeho poddodavatelů ve výši nejméně 2.000.000,-Kč. Kopii smlouvy předloží zadavateli (administrátorovi) před podpisem předmětné smlouvy o dílo. Nepředložení kopie pojistné smlouvy bude považováno za neposkytnutí součinnosti. Pojistná smlouva v uvedené výši musí být platná a účinná min. do konce sjednané lhůty pro dokončení díla. Dokončení stavebních prací: nejpozději do devadesáti kalendářních dnů (90) kalendářních dní od předání staveniště. Dodavatel zpracuje do nabídky návrh harmonogramu prací s uvedením uzlových termínů (v kalendářních dnech). Zadavatel je oprávněn ve spolupráci s vybraným dodavatelem dohodnout před podpisem smlouvy případnou úpravu termínů harmonogramu. Harmonogram odsouhlasený oběma smluvními stranami se stane nedílnou součástí smlouvy o dílo a jeho nedodržení podléhá sankcím. Případné změny v harmonogramu lze učinit pouze po oboustranném odsouhlasení, a to uzavřením dodatku ke smlouvě. Dojde-li v průběhu realizace stavby k odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo, bude vyzván uchazeč, jehož nabídka se umístila na místě druhém, v případě potřeby následně třetím, event. postupně na dalších místech, k uzavření smlouvy o dílo na dokončení předmětu díla v souladu s jejich nabídkou. |
| ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY: | Nabídka musí být podána v elektronické podobě a to výhradně prostřednictvím elektronického nástroje Z-ZAK. Bude-li nabídka opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na osobním kvalifikovaném certifikátu oprávněné osoby jednat jménem dodavatele, nemusí obsahovat podepsané jednotlivé dokumenty. V případě, že bude nabídka podepsaná jinou osobou než osobou oprávněnou jednat, musí být v nabídce přiložena plná moc, která tuto osobu opravňuje podat nabídku za dodavatele. Postačí-li dle této zadávací dokumentace k poptávkovému řízení kopie dokumentů, lze vložit do nabídky tyto dokumenty v naskenované podobě. Pokud bude nabídka naskenovaná, musí být v takové kvalitě, aby byla čitelná. Adresa pro podání nabídek v elektronické podobě: Nabídka bude vložena v detailu příslušné zakázky veřejné zakázky po registraci a přihlášení dodavatele v systému E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7273.html prostřednictvím tlačítka „poslat nabídku“. Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do E-ZAK je omezena (přesnou max. velikost jednotlivých souborů si lze ověřit v detailu veřejné zakázky po stisknutí tlačítka „Poslat nabídku“). Počet souborů, které se vkládají jako součást nabídky, není omezen. Nabídka, která nebude doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. Stručný návod pro podání elektronických nabídek je uveden na konci této výzvy. |
| OBSAH NABÍDKY: | Doklad o poskytnutí jistoty - ORIGINÁL Příloha č. 1: Krycí list nabídky s vyplněnými údaji, prohlášením a nabídkovou cenou; Příloha č. 2: Doplněný návrh smlouvy; Příloha č. 3: Oceněný soupis prací a výkaz výměr; Příloha č. 4: Prohlášení o základní způsobilosti a technické kvalifikaci; Doklady k prokázání profesní způsobilosti; Osvědčení objednatelů referenčních zakázek uvedených v seznamu – v Příloze č. 4; Příloha č. 5: Seznam případných poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel provede zakázku bez poddodavatelů; Harmonogram prací |
| ZPŮSOB HODNOCENÍ: | Hodnotícím kritériem pro výběr uchazeče je ekonomická výhodnost nabídky, kdy jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, zahrnující splnění předmětu veřejné zakázky vymezeného zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr a návrhem smlouvy, uvedené shodně v krycím listu nabídky (Příloha č. 1 Výzvy) této zadávací dokumentace, v návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2 Výzvy) a oceněném soupisu prací (Příloha č. 3 Výzvy). Zadavatel uzavře smlouvu s účastníkem poptávkového řízení, který předložil nejnižší nabídkovou cenu a současně splnil veškeré podmínky zadávací dokumentace. |
| ZADÁVACÍ LHŮTA A JISTOTA: | Zadávací lhůta je doba, po kterou je účastník poptávkového řízení vázán svojí nabídkou. Zadávací lhůta počíná běžet ukončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 90 dní. Zadávací lhůta končí podpisem smlouvy o dílo s některým z dodavatelů. Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty k zajištění povinností vyplývajících z účasti v poptávkovém řízení. Výše jistoty je stanovena na padesát tisíc Kč (50 000,- Kč). Jistotu poskytne účastník poptávkového řízení formou: • složením peněžní částky na účet zadavatele: č. ú. 78-2797570287/0100 vedený u K. B., a.s. s uvedením názvu VZ nebo • poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo • pojištěním záruky ve prospěch zadavatele Účastník poptávkového řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty • sdělením údajů o provedené platbě (kopie dokladu o složení finanční částky); • předložením originálu záruční listiny (v případě bankovní záruky) – nutno zajistit platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty; • předložením originálu písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli v případě vzniku práva na plnění z jistoty za podmínek po vzoru § 41 odst. 8 ZZVZ (v případě pojištění záruky) – nutno zajistit platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. Zadavatel vrátí peněžní jistotu, originál záruční listiny nebo prohlášení pojistitele po uplynutí zadávací lhůty nebo poté, co zanikne účastníku poptávkového řízení jeho účast v poptávkovém řízení před uplynutím zadávací lhůty. |
| OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK: | Otevírání nabídek je neveřejné a se uskuteční neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle administrátora veřejné zakázky - Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56. Otevírání nabídek bude provedeno osobami pověřenými zadavatelem. Pověřené osoby provedou také hodnocení nabídek, posouzení obsahu nabídek a posouzení způsobilosti a kvalifikace. |
| UVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ: | Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele rozhodnutí o výběru dodavatele, případně rozhodnutí o vyloučení účastníka poptávkového řízení nebo o zrušení poptávkového řízení. Rozhodnutí a oznámení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. V detailu VZ v E-ZAK zadavatel po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem uveřejní Záznam o poptávkovém řízení, který bude obsahovat hlavní informace o průběhu veřejné zakázky. Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení kdykoli z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy. |
| ZÁVAZEK ZA SPLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK | Zadavatel požaduje k zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek. Zadavatel stanovuje zhotoviteli povinnost poskytnout objednateli (tj. zadavateli VZ) zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek, a to formou zádržného nebo formou bankovní záruky. Volba formy zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek je zcela na vybraném dodavateli (zhotoviteli díla). Zádržné či bankovní záruku si zadavatel vyhrazuje pro případ, že: • zhotovitel nesplní povinnosti spočívající v odstranění v záruční době vzniklých vad a nedodělků; • bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není zhotovitel schopen zajistit dodržení svých povinností v záruční době. Zvolí-li vybraný dodavatel (zhotovitel) na základě písemné dohody s objednatelem díla (zadavatelem) formu zádržného, pak objednatel ze sjednané ceny díla bez DPH po dobu záruční lhůty zadrží finanční částku ve výši padesát tisíc korun českých (50 000,- Kč). Objednatel díla je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část bezodkladně po uplynutí termínu záruční lhůty, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů. Zvolí-li vybraný dodavatel (zhotovitel) formu bankovní záruky, pak nejpozději deset (10) pracovních dnů před zahájením přejímky dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem doloží zhotovitel objednateli k zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek originál písemného prohlášení banky v záruční listině, že uspokojí objednatele (tj. věřitele) do finanční hodnoty až padesát tisíc korun českých (50 000,- Kč) v případě, že: • zhotovitel nesplní povinnosti spočívající v odstranění v záruční době vzniklých vad a nedodělků; • bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není zhotovitel schopen zajistit dodržení svých povinností v záruční době. Originál bankovní záruky bude zhotoviteli vrácen nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů po uplynutí záruční lhůty. |
| DALŠÍ INFORMACE: | Nabídka bude podána v českém jazyce. Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky jsou nepřípustné. Zadavatel si vyhrazuje možnost změny lhůty pro podání nabídek. Případná změna bude oznámena všem známým dodavatelům a uveřejněna na profilu zadavatele u příslušné VZ. Staveniště bude objednatelem předáno dodavateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy oběma stranami. Zhotovitel je povinen poskytnout záruku na kompletní dílo v délce 60 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. |
| PŘÍLOHY VÝZVY: | Příloha č. 1 – Krycí list nabídky Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 3 – Projektová dokumentace, soupis prací a výkaz výměr Příloha č. 4 – Prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci Příloha č. 5 – Seznam případných poddodavatelů |
| V Klatovech dne Za zadavatele: |

Stručný návod pro podání nabídek v elektronické podobě:

Registrace dodavatele v E-ZAK

Pro podání nabídky v elektronické podobě je nutné provést registraci dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/registrace.html. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf) a manuálu elektronického podpisu (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).

V případě, že se Vám nedaří zaregistrovat do systému, je Vaše IČO pravděpodobně již obsazeno. Je možné, že dodavatel byl před vypsáním této veřejné zakázky „předregistrován“ zadavatelem, případně pověřenou osobou a je tedy již veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je velice podobný postupu popsanému výše, pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního e-mailu, který byl zaslán na adresu dodavatele. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního e-mailu lze kontaktovat pana Jana Kronďáka (jan.krondak@cnpk.cz) pro jeho opětovné odeslání, případně nápravu jiným způsobem.

Test nastavení prohlížeče

Na adrese https://ezak.cnpk.cz/test_index.html máte možnost si ověřit, zda Váš prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v soutěži.

Test prostředí

Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK.

Test odeslání nabídky

Tento test Vám umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Tento test ověří, zda Váš elektronický podpis vyhovuje pro využití v elektronickém nástroji E-ZAK.

GDPR

Zadavatel je správcem osobních údajů, které získá či zpracovává v této veřejné zakázce. Povinnost zadavatele ke zpracování osobních údajů v poptávkovém řízení vyplývá přímo ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky. Administrátor je zpracovatelem osobních údajů získaných v této veřejné zakázce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, která je součástí příkazní smlouvy o zastoupení zadavatele. Smlouva o zpracování byla uzavřena v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. (u centralizovaných VZ se toto vypustí; vypustí se také, pokud VZMR realizuje sám zadavatel bez CN) Osobními údaji se v souladu s čl. 4 odst. 1 GDPR rozumí „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“. Za zpracování se pak na základě čl. 4 odst. 2 GDPR považuje „jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení“. Subjektem údajů mohou být fyzické osoby, konkrétně zástupci dodavatele (účastníka), zadavatele, administrátora, Krajského úřadu PK nebo přizvaní odborníci. Příjemci osobních údajů mohou být zadavatelé (Plzeňský kraj, organizace Plzeňským krajem založené nebo zřízené), dodavatelé, účastníci zadávacího řízení, oprávněné kontrolní orgány, poskytovatelé dotace, smluvní externí poradci, jmenovaní členové komisí nebo osoby pověřené kontrolou nabídek. Zadavatel zpracovává osobní údaje po celou dobu poptávkového řízení, následně po dobu trvání smluvního vztahu s dodavatelem až do uplynutí skartační lhůty. Administrátor zpracovává osobní údaje od založení spisu veřejné zakázky po dobu trvání poptávkového řízení až do předání spisu a nabídek zadavateli. Skartační lhůta veřejných zakázek malého rozsahu činí 5 let ode dne ukončení poptávkového řízení nebo od změny závazku ze smlouvy. Subjekt údajů je oprávněn požádat o výmaz údajů až po uplynutí skartační doby. Další informace o pravidlech GDPR jsou umístěny na webu administrátora (www.cnpk.cz).