Smlouva o dílo

# "Revitalizace alejí ve správě SÚSPK – I. etapa"

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000095 (dále jen „zadávací řízení“).

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: 			Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: 		Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119		DIČ: CZ72053119

e-mail: 			posta@suspk.eu

datová schránka: 	qbep485

telefon: 			+420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Bc. Michaela Racková, tel.: +420 778 884 201, e-mail: michaela.rackova@suspk.eu  (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen „objednatel“)

  - Zhotovitel:

název zhotovitele

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.:       vedenou u

sídlo:

zastoupená:

IČO:		     	DIČ:

telefon:

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:      , tel.      , e-mail:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

(dále jen „zhotovitel“)

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této smlouvy je dílo s názvem „Revitalizace alejí ve správě SÚSPK – I. etapa“, spočívající v revitalizaci alejí v k. ú. Poděvousy, Srbice u Kolovče, Lučice u Chudenic, Bezpravovice, Chudenice. V rámci realizace dojde k ošetření stávajících dřevin a výsadbě nových dřevin mimo zastavěné území obce. Jedná se o realizaci projektu podpořeného z OPŽP, název Revitalizace alejí ve správě SÚS Plzeňského kraje, p.o. - I. etapa, registrační č. projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010178.

(dále jen „dílo“)

  - Revitalizace dle bodu 2.1.  spočívá v obnově stromořadí a alejí lemujících silnice na čtyřech lokalitách v rámci nezastavěného a okrajově zastavěného území obcí Poděvousy, Srbice u Kolovče, Lučice u Chudenic, Bezpravovice a Chudenice v rozsahu projektové dokumentace pro provádění díla - zpracovaná společností SAFE TREES, s.r.o. IČO: 26935287, se sídlem Hlinky 162/92, 603 00 Brno, zpracované v 10/2018 (dále také jen jako „PD“).

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že již před jejím uzavřením převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla dle odst. 2.2. tohoto článku smlouvy, provedl kontrolu jejich obsahu a jejich vzájemného souladu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.

  - Zhotovením díla se rozumí provedení všech prací, včetně  potřebných dodávek a zajištění veškerého zařízení nezbytného pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkami.

  - Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a uvedení do řádného provozu.

  - Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci, jejíž průběžné výstupy se zavazuje předat objednateli po jednom vyhotovení  na el. nosiči. při předání díla.

  - Místem plnění předmětu díla je:

silnice č.183 - Srbice - Poděvousy - Poděvouský les,

silnice č.185 - Lučice – Chocomyšl,

silnice č.184 - Lučice – Chudenice,

silnice č.185 10 - Lučice – Poleň.

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu s touto smlouvou.

  - Realizace veřejné zakázky bude financována z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky a z finančních prostředků Plzeňského kraje.

- POSTUP PŘI REALIZACI – ČASOVÁ POSLOUPNOST

  - Vegetační úpravy budou zahájeny pěstebními zásahy na stávajících dřevinách. Tyto práce mohou probíhat v souběhu s realizací výsadeb. Následně budou vytýčena místa pro výsadbu rostlin a ty budou osázeny dle soupisu rostlinného materiálu. Práce budou probíhat dle harmonogramu a technologií popsaných níže. Předpokládaný termín zahájení realizace projektu bude 04/2020. Termín realizace díla je možné upravit. Nejzazším termínem však bude  30. 11. 2023.

  - Harmonogram:

    - ořez dřevin - 04/2020 - 12/2021

    - výsadba dřevin - 10/2020 -04/2021

    - rozvojová péče - duben 2021 - listopad 2021

    - odpleveleni -04 a 08/ 2021

    - výchovný řez u stromů - 04 - 05/2021

    - zálivka dřevin - dle klimatických podmínek 6x

    - rozvojová péče - leden 2022 - listopad 2022 odpleveleni - 04 a 08/ 2022

    - znovu uvázání a oprava kotvení u stromů - (dle aktuálních potřeb) zálivka - dle klimatických podmínek 6x

    - rozvojová péče - leden 2023 - listopad 2023 odpleveleni - 04 a 10/ 2023

    - výchovný řez u stromů - 03 -05 / 2023 mulčování stromů - 04/2023 znovu uvázání a oprava kotvení u stromů - (dle aktuálních potřeb) zálivka - dle klimatických podmínek 6x

Termín pracovních operací je možno upravit v závislosti na klimatických podmínkách.

  - Technologické postupy ošetření stromů:

    - Dřeviny určené k pěstebním zásahům a typ zásahu na těchto stromech je uveden v inventarizačních tabulkách viz. ČÁST PD B - INVENTARIZACE DŘEVIN, PLÁN PÉČE- ROZPOČET- tabulková část.

    - Technické a technologické postupy řezů u jednotlivých typů navržených zásahů budou probíhat dle oborového standardu - STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU - ŘEZ STROMŮ, SPPK A02 002:2015, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně.

    - Větve a kmeny o průměru nad 10 cm budou nařezány na délku 1 m (tento úkon je obsažen v ceně položky kácení dřevin) a investorem budou prodány jako palivové dřevo. Větve o průměru do 10 cm budou naštěpkovány. Zpracovaná štěpka bude odvezena na skládku. Objem štěpky je stanoven odborným odhadem.

  - Plán výsadeb:

    - Návrh obnovy stromořadí vychází ze současných i předpokládaných stanovištních podmínek, závěru biologického posudku a požadavků investora.

    - Stromořadí podél cest mají vedle praktických důvodů (dřevo, orientační prvek, ovoce, atd.) také estetickou hodnotu. Významně se podílí na utváření krajinného rázu. Důležité jsou také z hlediska ekologického. Jsou samy o sobě specifickým ekosystémem. Propojují vzájemně okolní ekosystémy, zvyšují ekologickou stabilitu území.

    - Stromořadí v lokalitách vytvářejí významné krajinné dominanty, které umocňují kompoziční vazby v území a spojují obce nebo významné objekty.

    - Návrh skladby výsadeb vychází ze současného převládajícího druhového zastoupení v jednotlivých stromořadích či jejich segmentech. Nejlépe se všech druhů dřevin prosperuje lípa velkolistá. Cílem návrhu je sjednotit druhovou skladbu jednotlivých stromořadí do jednoho nebo dvou hlavních druhů. Druhová skladba výsadeb u jednotlivých lokalit je patrná z tabulky - Seznam navržených stromů k výsadbě viz. níže.

    - Spon nových výsadeb vychází ze současného sponu stromořadí, z prostorových a provozních vztahů v území (vjezdy, vodoteče, příkopy, atd).

silnice	č.183 -	Srbice - Poděvousy - Poděvouský les	řada 7-9 m

silnice	č.185 -	Lučice - Chocomyšl	řada 9-12 m

silnice	č.184 -	Lučice - Chudenice	řada 9-10 m

silnice	č.185 10 - Lučice - Poleň	řada 8-10 m

Přesné umístění nových výsadeb bude ujasněno a odsouhlaseno v terénu na kontrolních dnech autory projektu.

  - Technologie založení vegetačních prvků:

    - Výsadba stromů

      - Při výsadbě stromů se počítá s 50% výměnou půdy při hloubení jam. Pro výměnu bude použit certifikovaný výsadbový zahradnický substrát. Stromy budou vysazovány do předem připravených jam o objemu 0,75 m3. Dřeviny s balem budou vysazovány v podzimním agrotechnickém termínu. Před výsadbou je nutné rozvázat uzly obalového materiálu na svrchní straně balu a uvolnit úvazek na kořenovém krčku.

      - V dolní části výsadbové jámy (cca 1/3) bude použita stávající provzdušněná zemina. Ve svrchní části jámy pak bude použit substrát složený z 50% stávající zeminy a 50% výsadbového zahradnického substrátu v objemu 250 l. Svrchní substrát bude namíchán v průběhu výkopů jámy. Do svrchního substrátu bude rovnoměrně vmíchán hydrogel (200g/strom). Zemina zásypu bude postupně mírně hutněna, aby v budoucnu nedošlo k přílišnému slehnutí půdy. Před zasypáním budou stromy přihnojeny tabletovým hnojivem (10ks/strom) s postupným uvolňováním živin, aby byla zajištěna potřebná dávka živin v prvním roce po výsadbě. Nejblíže se tablety kladou do vzdálenosti 15 cm od kmene. Kořenový krček vysazených stromů musí zůstat po výsadbě a slehnutí půdy ve stejné výšce v jaké rostl ve školce. Při velkém propadu půdy kolem báze kmene vlivem výměny zeminy bude chybějící zemina dosypána do úrovně stávajícího terénu, avšak nesmí dojít k zasypání kořenového krčku. Každý strom bude ukotven 3 kůly spojenými pod korunou do ohrádky 
a kmen uvázán k jednotlivým kůlům. Dvojitá ohrádka z vodorovných příček bude rovněž zhotovena u báze kmene pro zpevnění konstrukce a pro ochranu báze proti poranění pří kosení. Kůly budou o průměru min. 60 mm, odkorněné a musí vydržet nejméně po dobu 5 let. Při umísťování kůlů nesmí být narušen kořenový bal stromu. Úvazky ani kůly nesmějí strom zaškrcovat a zabraňovat přirozenému vývoji. Úvazky budou z přírodního materiálu (juta, kokos). Kmen bude opatřen rákosovou rohoží. Rohož musí zakrývat celou plochu kmene od jeho báze do výšky nasazení koruny. Kmen bude chráněn proti mechanickému poškození při kosení a okusu zvěří pozinkovaným ocelovým rabicovým pletivem (oka 25x25 mm) výšky 2 m x šířky 0,5m. Spodní část chráničky (30 cm) bude provedeno ve dvojí vrstvě. Při výsadbě bude provedeno ošetření vysazované dřeviny. Budou odstraněny mechanicky poškozené kořeny a větve a bude (v případě potřeby) proveden povýsadbový řez. Na závěr se vytvoří dostatečně velká (průměr min. 1m) zálivková mísa okolo kmene, dřeviny se zamulčují štěpkou 0-100 mm o tloušťce vrstvy 10 cm a důkladně prolijí vodou. Zálivka stromů bude zhotovitelem provedena v dávce 70 l.

  - Seznam navržených stromů k výsadbě viz Průvodní technologická zpráva, která je součástí PD.

  - Dokončovací a rozvojová péče po realizaci výsadeb:

    - Pro zdárný růst dřevin je důležitá následná péče minimálně 3 roky po založení spočívající především v pravidelné a dostatečné zálivce. Pravidelná zálivka dřevin bude prováděna s ohledem na konkrétní roční období a množství srážek. Zálivka musí být vydatná v delších časových intervalech. Nesmí docházet k trvalejšímu zamokření dřevin, ani k dlouhodobějšímu proschnutí výsadbové jámy. Vhodné je aplikovat zálivku zejména v období extrémního sucha 
a horka i po 3 letech po výsadbě. Rovněž je třeba zajistit pravidelné přihnojování (způsob 
a četnost hnojení aplikovat dle potřeb jednotlivých druhů rostlin), odplevelování výsadeb 
a doplňování štěpky dle aktuální potřeby. V případě porušení celistvosti závlahové mísy, bude závlahová mísa opět obnovena.

    - V případě úhynu dřevin bude provedená jejich náhrada a zajištěn odvoz a likvidace odpadu.

    - Detailní rozvojová péče na období 3 let je uvedena v části dokumentace B rozpočet nebo výkaz výměr.

    - V období 4-13 roku bude u dřevin nadále probíhat dle potřeby řez, odplevelování výsadeb a v případě vysokých teplot nad 30 °C zálivka. Intenzita péče v tomto období bude probíhat dle nutnosti zabezpečit zdárný růst navržených dřevin.

    - Stromy v prvních letech po výsadbě až do věkového stádia dospívání stromů bude prováděn odborný výchovný řez. Opakování jednotlivých zásahů výchovného řezu je maximálně po 2-3 letech. Ten bude pokračovat až do dosažení fyziologického stáři č. 3 - dospívající jedinec.

    - Dále bude u nových výsadeb průběžně kontrolováno ukotvení (případně znovu uvázání úvazku nebo oprava kůlové opěrné konstrukce). Po roce až dvou letech bude povolen úvazek (záleží na rychlosti růstu stromu) a po třech až pěti letech od výsadby se odstraní celý kotvící systém.

    - Podrobnější informace o řezu stromů viz. Přílohy PD:

STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU - ŘEZ STROMŮ, SPPK A02 002:2015, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně.

    - U všech provedených řezů bude zajištěn odvoz a likvidace odpadu.

  - Lokality:

- silnice č.183 - Srbice - Poděvousy - Poděvouský les

- silnice č.185 - Lučice - Chocomyšl

- silnice č.184 - Lučice - Chudenice

- silnice č.185 10 - Lučice - Poleň

- CENA DÍLA  A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za řádně a včas dokončené dílo činí

Celkem za dílo bez DPH:	………………………………. Kč

(dále jen „cena díla“)

  - DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.

  - Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny.

  - Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání do 3 pracovních dnů od jejich zjištění. Objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit.

  - Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených dle skutečného provedení prací.

  - Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.

  - Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového 
a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:

- číslo a datum vystavení faktury

- přesný název projektu a registrační číslo projektu

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření

- označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH 
a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)

- lhůta splatnosti faktury 30 dní

- IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

  - Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli.

  - Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.

  - Objednatel je oprávněn fakturu, která nebude splňovat náležitosti dle čl. III odst. 3.7. a 3.8. této smlouvy ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.

  - Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 
a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.

  - Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání díla dle této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.

  - Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli.

  - Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.

- PROVÁDĚNÍ DÍLA

  - Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

  - Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, přičemž pojistná částka musí být sjednána minimálně ve výši hodnoty díla bez DPH. Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoli v průběhu realizace díla, na vyzvání, předložit objednateli k nahlédnutí.

  - Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

  - Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, je-li ze stavu předmětu díla zjevné, že zhotovitel objektivně nemůže být schopen jej dokončit ve lhůtě dle této smlouvy.

  - Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit lokality, kde bylo dílo prováděno a upravit je do původního stavu.

  - Veškeré náklady související s realizací předmětu díla jsou zahrnuty v ceně díla.

- PŘEDÁNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ

  - Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla je nejpozději do: 30. 11. 2023

  - Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

  - O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol.

- ODPOVĚDNOST ZA VADY

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

  - Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění práva z vady díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

- ZÁRUKA ZA JAKOST

  - Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 5 let. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

  - Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. VI. odst. 6.3. této smlouvy.

- SMLUVNÍ POKUTY

  - Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. VI. odst. 6.1. této smlouvy.

  - V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 10 pracovních dnů oproti harmonogramu v PD, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH), splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

  - V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

  - Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu toho objednatele, o jehož pohledávku se jedná.

- ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

  - Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).

  - Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

  - Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:

  - V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.

  - Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

  - Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:

- zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

- příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

- je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

  - Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

- Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

  - Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců 
a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

  - Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

  - Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

  - Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

  - Postupy a opatření se SÚSPK zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

- SÚSPK jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

- Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách SÚSPK: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.

  - Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

  - Je-li jakékoli ustanovení smlouvy v rozporu s PD má PD přednost a zhotovitel se bude řídit PD.

  - Dodavatel je povinen si zřídit bezplatný arboristický účet na portále www.stromypodkontrolou.cz, kde postupně potvrdí a odsouhlasí provedená ošetření/kácení stromů/výsadby stromů. Dále provede evidenci instalovaných vazeb.

  - Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

  - Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

  - Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

  - Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.

  - Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

  - Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.

  - Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

  - Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

- PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 – výkaz výměr

- Příloha č. 2 - Finanční harmonogram čerpání

objednatel:							zhotovitel:

V Plzni dne ___________					V _________ dne ___________

___________________________				___________________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		název zhotovitele

Ing. Miroslav Doležal						oprávněná osoba

generální ředitel						funkce

podepsáno elektronicky						podepsáno elektronicky