Základní popis jednotlivých projektů

- II/187 Průtah Kolinec včetně mostu ev.č. 187-007

- II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)

- II/232   Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO

- Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS - úsek č. 1, 2

- II/233 Radnice, průtah

- II/230 Nepomuk – Přeštice – 2. část – napřímení Újezd

- Most ev.č. 193-012 za obcí Trpísty

- Předmětem stavby - II/187 Průtah Kolinec včetně mostu ev.č. 187-007 je rekonstrukce komunikace II/187 v průjezdním úseku obcí Kolinec v délce 1,3 km. V rámci stavby bude provedena výstavba chodníků, úprava veřejného osvětlení, vybudování odvodnění komunikace, stavební úprava stykové křižovatky na okružní a rekonstrukce mostu ev.č. 187-007. Stavba bude koordinována s obcí Kolinec. Podmínkou zahájení stavby je zajištění vybudování a rekonstrukce inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) městysem Kolinec. Předpokládané celkové náklady na projekt jsou ve výši 52 mil. Kč vč. DPH.

- Předmětem stavby „II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)“ je kompletní rekonstrukce silnice II/205 průtahem obce Tlucná v délce 784,62 m. Jedná se o rekonstrukci tělesa silnice vč. podloží, vybudování nové dešťové kanalizace, vybudování nových chodníků a parkovacích stání. Součástí stavby je samostatný objekt drobných oprav mostu ev.č. 205-003. Spoluinvestorem stavby je obec Horní Bělá, pod kterou spadá obec Tlucná. V rámci stavby je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a vodovodu, včetně přípojek, což jsou stavební objekty obce Horní Bělá. Jedná se o rekonstrukci posledního průtahu obce ze souboru staveb „II/205 Modernizace aglomeračního okruhu“, do kterého dále patří obce Nekmíř, Mrtník a Loza. Tyto obce byly rekonstruovány postupně v letech 2013 až 2019, včetně extravilánových úseků rekonstrukce silnice II/205 a II/204, které tyto obce propojují. Předpokládané celkové náklady na projekt jsou ve výši 53  mil. Kč vč. DPH

- Předmětem stavby - II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO je rekonstrukce části silnice II/232 na úseku od mostu přes řeku Berounku směrem k obci Kozojedy v délce 331 m. Předmětem stavby je stabilizace svahu silnice provedením nové kotvené opěrné zdi v délce 275 m formou konstrukce z monolitického železobetonového prahu založeného pomocí mikropilot s kotvením do svahu pomocí trvalých lanových kotev. Na prahu bude umístěna betonová římsa se silničním ocelovým zábradlím. Železobetonový práh bude rozdělen na 34 dilatačních bloků. Silnice II/232 při trase železobetonového prahu bude kompletně rekonstruována v plné šíři vozovky. Součástí stavby je stavební úprava čtyř stávajících propustků.  Předpokládané celkové náklady na projekt jsou ve výši 40 mil. Kč vč. DPH

- Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS - úsek č. 1, 2

Stavba je rozdělena na dva úseky.

Předmětem stavby - Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek č.1 EXIT D5 – Holoubkov je rekonstrukce komunikace II/605 v délce 1 790 m, kde bude provedena rekonstrukce ložné 
a obrusné asfaltové vrstvy. V rámci stavby dojde k úpravě stykové křižovatky se silnicí III/11721. Součástí stavby je dále rekonstrukce a doplnění bezpečnostních a odvodňovacích zařízení, úprava sjezdů, zpevnění krajnic, osazení směrových sloupků a provedení vodorovného dopravního značení.

Předmětem stavby - Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek č.2 Holoubkov - Rokycany je rekonstrukce komunikace II/605 v délce 4 480m. V části, která je vedena, jako průtah obcí Svojkovice je navržena úplná rekonstrukce vozovky. Tato část navazuje na projekt s vydaným stavebním povolením na realizaci chodníků obce Svojkovice.  V ostatních částech je navržena rekonstrukce ložné a obrusné asfaltové vrstvy. Součástí stavby je rekonstrukce mostu ev.č. 605-046 na Zavírce, kde nosnou konstrukci tvoří přesypaná železobetonová klenba, která bude zachována a sanována. Další součástí stavby je rekonstrukce mostu ev.č. 605-047 u Svojkovic, kde nosnou konstrukce tvoří deska z dodatečně předpjatých nosníků, která bude opět kompletně sanována, provedena železobetonová spřažená deska, nová hydroizolace, římsy, svodidla. V celém úseku bude provedena úprava propustků, úprava sjezdů, zpevnění krajnic, výměna a doplnění zádržného systému, osazení směrových sloupků 
a provedení vodorovného značení.

Stavba je společnou investiční akcí SÚS PK a obce Svojkovice, která získala na výstavbu chodníků finanční prostředky ze SFDI. Předpokládané celkové náklady na projekt jsou ve výši 200 mil. Kč vč. DPH

- Předmětem stavby - II/233 Radnice, průtah je  stavební úprava  komunikace II. třídy  v intravilánovém úseku města Radnice v celkové délce 684,00 m. Je navržena kompletní  rekonstrukce  s novou konstrukcí vozovky.  Součástí stavby je rekonstrukce mostu, kdy bude provedena demolice stávajícího a nahrazení novým s rámovou ŽB konstrukcí s kolmými křídly.  Stavba obsahuje tyto stavební objekty: SO 110 komunikace, SO 210 most 233-012, SO 130 odvodnění komunikace, SO 341 Přípojky UV, SO 310 Dešťová kanalizace,  SO 120 Chodníky pro pěší, SO 342 Přípojky domovní svody, SO342.1 Vodovodní přípojka, SO 42 Rozvody VO, SO 430 Přeložka sdělovacích kabelů a SO 510 Přeložka plynovodu. Stavba je společnou investiční akcí SÚS PK a města Radnice. Předpokládané celkové náklady na projekt pro SÚSPK jsou ve výši na 44 mil. Kč.

- Předmětem stavby II/230 Nepomuk – Přeštice – 2. část – napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem je napřímení stávající silnice II/230. Celkoví délka předpokládaného úseku 835,52 m. Přeložka je navržena s kategorijním uspořádáním S 7,5/90.  V rámci stavby dojde k napojení 3 polních cest, které jsou v dnešní době nevhodně řešeny, dojde k jejich nakolmení a zlepšení bezpečnosti silničního provozu. V rámci stavby bude vyměněn stávající nevyhovující kamenný propustek za propustek z železobetonových trub DN 600. Stavba bude prováděna ve 3 etapách, celková doba výstavby se odhaduje na 6 měsíců. Předpokládané celkové náklady na stavbu jsou ve výši 40 mil. Kč.

- Most ev.č. 193-012 za obcí Trpísty   se nachází v km 37,974 provozního staničení na silnici ll/193 směr Stříbro. Stávající most byl postaven už v roce 1925 o jednom poli, délce přemostění  4 m, konstrukci tvoří monolitická železobetonová deska, která je prostě uložena na betonových opěrách. Poslední hlavní mostní prohlídkou, provedenou 5/2017, je stavební stav spodní stavby hodnocen jako špatný ( V. stupeň)  a stavební stav nosné konstrukce jako velmi špatný (VI. stupeň). Na nosné konstrukci je ve značném rozsahu obnažena výztuž a je silně oslabena korozí, izolační systém je nefunkční, beton spodní stavby je degradovaný s kavernami v místech kolísání hladiny, záchytný systém je nefunkční, římsy jsou odtržené a zčásti  rozpadlé. Intenzita dopravy v daném úseku, zjištěná sčítáním dopravy v roce 2016 je  663 vozidel za 24 hod. včetně linkové autobusové dopravy v počtu 5 spojů ve směru na Stříbro a 6 spojů ve směru na Pernarec. Silnice je přesto významnou spojkou mezi okresy TC a PS a je zařazena do vybrané silniční sítě PK. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty a to rekonstrukci mostu SO 201 a objízdnou trasu SO 101. Objízdná trasa je souběžně  vedena na straně  výtoku z mostního objektu  a je navržena převedením dopravy na vybudovanou jednopruhovou obousměrnou provizorní komunikaci š. 4,5m, která bude po provedení rekonstrukce mostu odstraněna. Demolice stávajícího starého mostu bude provedena následně po zřízení objízdné trasy. Nový most bude  hlubině založen na velkoprůměrových pilotách, nosná konstrukce bude monolitická železobetonová, rámová. Most je bez mostních závěrů a ložisek. Nový most bude postaven v délce  14,02 m, šířce 8,1 m a normové zatížitelnosti 32 t. Na stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení. Předpokládané celkové náklady na projekt jsou ve výši 12 mil. Kč vč. DPH.