„II/191 Janovice – Nýrsko – zajištění činnosti TDS“

Specifikace

# Předmět veřejné zakázky

  - Předmětem veřejné zakázky je zajištění činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na stavbě „II/191 Janovice - Nýrsko“

  - Klasifikace předmětu dle CPV: 71521000 – dohled na staveništi

  - Popis stavby:

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/191 v úseku mezi Janovicemi nad Úhlavou a Nýrskem. V rámci stavby dojde k úpravě stykové křižovatky se sil. II/171 na křižovatku okružní, bude provedeno rozšíření silnice o levý odbočovací pruh do rozvojové zóny, dále bude provedena rekonstrukce vrchní stavby mostu přes Petrovický potok a mostu přes trať ČD a úprava stávajících propustků.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 101 - Hlavní trasa Janovice nad Úhlavou - Nýrsko

SO 102 - Křižovatka se silnicí II/171

SO 103 - Levý odbočovací pruh do rozvojové zóny

SO 104 - Hlavní trasa Petrovice nad Úhlavou – Nýrsko

SO 201 - Most přes Petrovický potok - ev.č. 191-018

SO 202 - Most přes trať ČD č. 183 Plzeň - Ž.Ruda - Alžbětín - ev.č. 191-019

SO 105 - Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko

  - Předpokládaná doba výkonu TDS: 04/2021 - 11/2021 (8 měsíců)

  - Předpokládaná doba působení TDS:

- po celou dobu provádění stavby

- po ukončení provádění stavby - průběžně po dobu odstraňování vad a nedodělků až po zajištění podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

  - Celková předpokládaná hodnota stavebních prací činí: 63 mil. Kč bez DPH.

  - Minimální fyzická přítomnost poskytovatele TDS na stavbě musí být taková, aby v důsledku jeho nečinnosti nemohlo dojít ke zpoždění provádění díla ze strany zhotovitele, např. při pokládce a přebírání jednotlivých konstrukčních vrstev atd. Skutečný objem provedených prací bude schvalován zadavatelem dle měsíčního výkazu činnosti.

# Předpokládaná hodnota VZ

Předpokládaná hodnota - 700 000,00 Kč bez DPH.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

- celková nabídková cena bez DPH v Kč bude uvedena v návrhu smlouvy.

- v nabídkové ceně budou obsaženy veškeré náklady dodavatele

# Kvalifikace

Profesní způsobilost

- osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

- v oboru dopravní stavby

- v oboru mosty a inženýrské konstrukce