SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

| OBJEDNATEL | Plzeňský kraj |
| --- | --- |
| se sídlem: | Škroupova 18, Plzeň, 306 13 |
| IČO: | 70890366 |
| zastoupený: | Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. - hejtmanka Plzeňského kraje |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

| ZHOTOVITEL | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| se sídlem: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| IČO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: ……. vedená u ………………………… |
| zastoupený: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| bankovní spojení: | DOPLNÍ DODAVATEL |

dále jen „zhotovitel“

# PREAMBULE

  - Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).

  - Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu „VINTÍŘOVA STEZKA - VYTVOŘENÍ INFORMAČNÍCH PANELŮ & LAVIČEK“ zadávané mimo režim zákona.

  - Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.

  - Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.

  - Na realizaci projektu (veřejné zakázky) bylo zažádáno a projekt bude na základě poskytnutí rozhodnutí o podpoře financován dotací v rámci operačního programu: Evropský fond pro regionální rozvoj, program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020,  projekt č. 255 - Vintířova stezka. Název projektu: “ VINTÍŘOVA STEZKA - VYTVOŘENÍ INFORMAČNÍCH PANELŮ & LAVIČEK“. Při plnění této smlouvy je tedy zhotovitel povinen dodržovat i veškeré povinnosti vyplývající z dotačních podmínek či pravidel poskytovatele dotace, a to i po ukončení smlouvy.

# PŘEDMĚT SMLOUVY

# Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající ve vytvoření, montáž a doprava 10 informačních panelů & laviček z masivního dubu umělecky tesařsky zpracované, které budou sloužit turistům k odpočinku a zároveň jejich horní plocha bude zdrojem informací k tématu Vintířovy stezky, včetně textových, grafických a tiskových prací.

# Jedná se o osazení 10 informačních panelů & laviček, které budou edukativně a laicky srozumitelně představovat Vintířovu stezku a životní dráhu sv. Vintíře.

# Technicky se bude jednat o uměleckou tesařskou výrobu z masivního či lepeného dubu s osazením na ocelové nohy tvořené závitovými tyčemi min M20 s rektifikačními matkami. Nohy vsazeny do betonového lože z prostého betonu, případně vzepřeny pouze protilehlým šikmým vetknutím. Sedák lavičky bude osazen plošnou grafikou, tištěnou na sendvičový materiál typu Dibond, za užití UV stabilní tisku a materiálu. Lavička bude doplněna čelním frézovaným banerem v podsedákové části, který připomíná téma symbolického místa a jeho atributy. Odhadovaný čistý objem řeziva na jednu lavičku je 0,216 m3. Plocha sendviče Dibond s potiskem - cca 0,5 m2. Celkem bude dodáno 10 ks těchto panelů & laviček, z toho 5 ks bude použito u symbolických relaxačních míst, zbylých 5 ks pak bude umístěno do náhradních pozic zvolených v konceptu - tyto polohy 1-5 jsou popsány stejně jako technické podrobnosti ve výkresové části (příloha č. 2 Smlouvy – Technická specifikace). Přesné umístění bude před vlastní realizací konzultováno se zadavatelem. Dohoda o využití udaných pozemků je v gesci zadavatele zakázky. Vzhledem k velikosti prvku, je potřeba počítat s adekvátní manipulační technikou pro osazení laviček na dané pozice.

# Součástí plnění jsou také terénní úpravy lokalit a doprava a samotné umístění 10 informačních panelů & laviček, dále vytvoření grafiky, stylizace textů dle dodaných podkladů, zajištění fotografií (fotografických koláží), kartografických podkladů, ilustrací, fotografií k jednotlivým turistickým cílům na Vintířově stezce a překladů textů do NJ.

# Grafická úprava vrchní/sedací části informačního panelu & lavičky (dibondová deska) bude obsahovat tyto informace:

- Titulek

- podnadpis, motto

- obecný popis projektu Vintířova stezka

- popis a upozornění na další výstupy z projektu (aplikace skryté příběhy, okruhy,...)

- grafické znázornění celé stezky v rámci mapy/grafické koláže/ilustrace

- konkrétní informace k danému místu

- fotografie/grafická koláž/ilustrace

- povinná publicita projektu: „Projekt Vintířova stezka je spolufinancován Programem přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020“, číslo projektu 255“ a loga.

Panel bude zpracován v čj a nj mutaci. Podklady (vedení tras, obecné informace, loga) jsou obsaženy v Příloze č. 3 – Podklady k vytvoření grafických návrhů informačních tabulí.

Další závazné technické požadavky a parametry jsou obsaženy v Příloze č. 2 Smlouvy – Technická specifikace, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Podklady pro vytvoření grafických návrhů pro jednotlivé informační panely dodá objednatel zhotoviteli do dvou týdnů od uzavření Smlouvy.

Všechny výstupy musí obsahovat povinnou publicitu projektu: „Projekt Vintířova stezka je spolufinancován Programem přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020“, číslo projektu 255“ a loga.

  - Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.

# MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

  - Místem plnění jsou vytipované lokace v Plzeňském kraji (Přílohy č. 2 – Technická specifikace).

  - Zhotovitel se zavazuje připravit grafické návrhy pro jednotlivé panely a předat tyto k odsouhlasení před tiskem a předáním díla.

  - Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést kompletní dílo do pěti měsíců od účinnosti této Smlouvy.

# CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí	DOPLNÍ DODAVATEL,- Kč

(slovy: DOPLNÍ DODAVATEL korun českých a DOPLNÍ DODAVATEL haléřů)

Celkem za DPH 21%	DOPLNÍ DODAVATEL,- Kč

(slovy: DOPLNÍ DODAVATEL korun českých a DOPLNÍ DODAVATEL haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	DOPLNÍ DODAVATEL,- Kč

(slovy: DOPLNÍ DODAVATEL korun českých a DOPLNÍ DODAVATEL haléřů)

  - DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Krycí list nabídky. Celková cena uvedená v Příloze č. 1 se shoduje s cenou uvedenou v nabídce zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 4.1. této Smlouvy.

  - Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele.

  - Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě konečné faktury po zhotovení a předání kompletního díla.

  - Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit v naskenované podobě.

  - Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

  - Faktura musí být označena názvem veřejné zakázky a číslem projektu veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli fakturu v elektronické podobě. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne po zhotovení a předání kompletního díla.

  - V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v  rozporu s  touto Smlouvou, nebude objednatelem proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, resp. doplněných faktur činí třicet (30) dnů a její běh počíná dnem vystavení opravené nebo doplněné faktury, obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli.

  - Zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu s právními předpisy. Smluvní strany v případě změny uzavřou dodatek ke Smlouvě.

# ZÁRUKY

  - Záruční doba na kompletní dílo dle této Smlouvy činí třicet šest (36) kalendářních měsíců.

  - Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.

  - Prodávající se poskytnutím záruky zavazuje, že dodané zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

  - Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

  - Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.

# PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

  - Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

  - Zhotovitel je povinen využít k výrobě laviček materiál (tj. masivní či lepené dubové dřevo v souladu s čl. 2.1. Smlouvy a přílohou č. 2 Smlouvy) místního původu, a to z oblasti uvedené v příloze č. 1 Smlouvy. Zhotovitel doloží fakturu nebo jiný doklad prokazující místo původu použitého materiálu nejpozději 14 dnů od uzavření této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen udržovat čistotu v místě realizace díla a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti s  prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady.

  - Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o tom, v  jakém stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.

  - Zhotovitel je povinen předložit prvotní grafický návrh každého panelu ke schválení zadavateli. V případě, že zadavatel nebude souhlasit s předloženými prvotními grafickými návrhy panelů je oprávněn požadovat po objednateli jejich kompletní přepracování. Přepracování grafických návrhů panelů je objednatel oprávněn požadovat minimálně dvakrát.

  - Zhotovitel je povinen s objednatelem průběžně konzultovat zpracování grafických návrhů a zapracovávat do grafických návrhů připomínky objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje před provedením vlastního tisku každého panelu předložit objednateli ke schválení kompletní grafický návrh, konečnou podobu textů, výběr fotografií a konečné barevné provedení. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k materiálu předloženému zhotovitelem do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. Do tisku je zhotovitel oprávněn předložit grafiku informační tabule pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

  - Zhotovitel je povinen před započetím vlastní výroby laviček předložit objednateli kompletní návrh zpracování laviček ke schválení. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k materiálu předloženému zhotovitelem do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem.

  - Nesplní-li zhotovitel povinnosti uložené ve čl. 6 této Smlouvy, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.

  - Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této Smlouvy.

  - Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen minimálně do 10 let od finančního ukončení projektu, z něhož je veřejná zakázka uvedená v čl. 1.2 Smlouvy financována, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu pověřeným osobám a zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

# VLASTNICTVÍ DÍLA

  - Vlastnictví díla přechází na objednatele okamžikem protokolárního předání díla objednateli v souladu s čl. 7.2. Smlouvy.

  - Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu. Zhotovitel oznámí nejméně 5 pracovních dnů předem, že dílo je připraveno k předání. O předání a převzetí bude pořízen protokol, který podepíšou zástupci obou smluvních stran.

# SANKCE

  - Při nesplnění lhůty pro zhotovení kompletního díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla. Maximální výše sankce nesmí přesáhnout hodnotu díla.

  - Poruší-li zhotovitel povinnost vytvořit lavičky z materiálu místního původu dle čl. 6.2. Smlouvy nebo nedoloží-li fakturu nebo jiný doklad prokazující původ použitého materiálu do 14 dnů od uzavření této Smlouvy, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
20 000,- Kč.

  - Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorun českých) za každé nesplnění či porušení povinnosti dle této Smlouvy, kromě případu uvedeného v odst. 1 a 2 tohoto článku, a to za každý den prodlení se splněním povinnosti. Takovou pokutu lze udělit opakovaně, a to až do úplného splnění povinnosti.

  - Ocitne-li se objednatel v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.

  - Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více povinností.

  - V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o něj částku k úhradě.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě. Uložením a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva na náhradu škody, která nesplněním povinnosti vznikla druhé smluvní straně.

  - Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

# UKONČENÍ SMLOUVY

  - Tato Smlouva může být ukončena:

  - uplynutím doby trvání,

  - písemnou dohodou smluvních stran,

  - odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy s okamžitou platností rovněž v případě, pokud:

  - zhotovitel neprovádí dodávku kvalitně, včas a v souladu s podmínkami této Smlouvy a po předchozí výzvě ve stanovené lhůtě nezajistil nápravu, nebo

  - zhotovitel opakovaně neplní jiné povinnosti z této Smlouvy,

  - v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a objednatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek,

  - ze zákonem stanovených důvodů, např. podle § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

  - Po odstoupení od Smlouvy vrátí objednatel zhotoviteli vše, co mu bylo do doby do odstoupení od smlouvy zhotovitelem předáno. Zhotoviteli nevzniká nárok na zaplacení smluvené ceny za provedení díla dle čl. 4 této Smlouvy.

  - V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky a  pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení.

  - Odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

# KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

  - Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené kontaktní osoby:

| za objednatele: | Bc. Ilona Šnebergerová |
| --- | --- |
| Tel.: | +420 377 195 692, 724 951 675 |
| e-mail | Ilona.Snebergerova@plzensky-kraj.cz |

| za zhotovitele: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| Tel.: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| e-mail | DOPLNÍ DODAVATEL |

  - Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresována výše uvedeným zástupcům. Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy.

  - Zprávy zaslané e-mailem se považují za doručené okamžikem přijetí zprávy poštovním serverem druhé smluvní strany. V případě pochybností je okamžikem doručení následující den po odeslání zprávy.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

  - V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a  vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této Smlouvy tím zůstávají nedotčena.

  - Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva se řídí výhradně českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě vzestupně číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a případných dodatků zveřejnit v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v zákonné lhůtě 30 dnů v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.

  - Tato smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má hodnotu a povahu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

  - Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Technická specifikace

Příloha č. 3 – Podklady k vytvoření grafických návrhů informačních tabulí

| v ……………………………….. jméno statutární orgán organizace za objednatele | v ……………………………….. dne ………………… jméno statutární orgán organizace za zhotovitele |
| --- | --- |