Příloha č. 3 Smlouvy o dílo: Časový harmonogram

Uchazeč zpracuje v rámci nabídky se zohledněním následujících poznámek a požadavků:

- uchazeč může rozšířit harmonogram při zachování všech uvedených položek a dodržení termínů etap a konečného termínu dokončení Díla,

- položky P-06, P-07 a P-08 jsou nedílnou součástí realizace položky IS-14,

- položka IS-14 bude dodána a akceptována jako poslední, protože slouží pro ověření integrity celého Díla,

- Uchazeč může do této přílohy uvést detailní popis položek P-01 – P-08,

- termíny budou uvedeny relativně v počtu týdnů od zahájení projektu/realizace části (T).

Následující tabulka obsahuje detailní časový harmonogram realizace Díla, který obsahuje termíny dodání jednotlivých položek v rámci plnění Díla:

| Ozn. | Položka | Doplňující popis | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektové milníky |  |  |  |
| P-01 | Zahájení projektu | T ~ datum účinnosti smlouvy | T |
| P-02 | Provedení předimplementační analýzy | Předimplementační analýza a příprava podmínek realizace |  |
| P-03 | Předání prováděcí dokumentace | Upřesnění nabídky do formy prováděcího projektu. |  |
| P-04 | Zahájení realizace předmětu plnění | Datum skutečného zahájení realizace dílčích částí uvedených dále v tomto harmonogramu |  |
| P-05 | Seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a jeho budoucím provozem | Seznámení uživatelů, případně klíčových uživatelů, a správců s funkcionalitami, obsluhou dodávaných technologií a zařízení a jejich budoucím provozem. Uchazeč může rozdělit na dílčí termíny dle funkčních celků. Termín nesmí být později než dokončení funkčního celku. |  |
| P-06 | Zahájení zkušebního provozu | Zahájení zkušebního provozu je součástí položek IS-03 |  |
| P-07 | Akceptační testy | Uchazeč může rozdělit na dílčí termíny dle funkčních celků. |  |
| P-08 | Zahájení plného provozu | Zahájení plného provozu odpovídá dokončení posledního funkčního celku (dodávky všech položek) |  |
| Radiová síť PEGAS |  |  |  |
| DR-01 | Integrace sítě PEGAS | LCT Rack pro LCT2G Terminály, včetně instalace |  |
| Informační systémy |  |  |  |
| IS-04 | Zálohování | Doplnění HW a SW pro zajištění zálohování IS pro OŘ |  |
| IS-14 | Jiné specifické úpravy IS pro OŘ | Vývoj, implementace funkcionalit IS pro OŘ dle požadavků. |  |
| IS-15 | Jiné technologické doplnění IS | SW pro mobilní zadávání dat – rozšíření funkcionalit dle požadavků |  |

Tabulka 1: Časový harmonogram

V __________ dne __________

_________________________

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ