Příloha č. 1

Některé povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje vykonávat činnost autorského dozoru projektanta a další související činnosti vyplývající z platných a účinných právních předpisů, tj. zejména:

- účastní se předání staveniště, kontrolních dnů, případně pracovních porad Stavby;

- kontroluje dodržení souladu PDPS (tvarového, materiálového, technického a technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením;

- poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby;

- posuzuje návrhy Zhotovitele Stavby na změny a odchylky Stavby oproti PDPS z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů Stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů;

- sleduje předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací prováděných Zhotoviteli Stavby;

- vyjadřuje se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené PDPS;

- sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby;

- účastní se na kontrolních dnech a provádění zápisů do stavebního deníku;

- průběžně informuje Objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby;

- účastní se na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části;

- poskytuje vysvětlení potřebná k vypracování dokumentace skutečně provedené Stavby, popřípadě provádí supervizi nad její přípravou;

- na základě požadavku Objednatele se účastní místních šetření nebo jednání svolávaných příslušnými správními úřady ve věci realizované Stavby a zavazuje se k součinnosti při těchto jednání i v případě, že Stavba byla dokončena a předána Zhotovitelem Stavby Objednateli až do doby uvedení Stavby do běžného užívání anebo vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu jako celku;

- odsouhlasuje realizační dokumentaci Stavby (RDS), je-li relevantní k předmětu díla.