Příloha č. 7

| Název projektu: | „Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS – Dodávka technologie“ |
| --- | --- |
| Registrační číslo projektu: | CZ.1.06/3.4.00/11.07890 |
| Název veřejné zakázky: | „Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS“ |

NÁVRH

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

S m l u v n í  s t r a n y

Plzeňský kraj

se sídlem: 	Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO: 		70890366

DIČ: 		CZ70890366

zastoupený:  	Milan Chovanec, hejtman

k podpisu je oprávněn: MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., člen Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví na základě usnesení Rady PK č. ....

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

…………název (jméno a příjmení):

se sídlem (místo podnikání, bydliště):

zapsaná v ……vedeném……v…., oddíl…., vložka…. (zapsán v ŽR pod.č. …...)

IČO (RČ):

DIČ:

jejímž jménem jedná:

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu jako výsledek zadávacího řízení, jsou si vědomy svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Objednatel dne ......... 2013 vyhlásil zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS – Dodávka technologie“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době pro/na objednatele: dodat projektovou technologii zařízení sálu operačního řízení vč. souvisejících služeb, převést vlastnické právo, poskytnout uživatelskou licenci k dodávanému software, provést zkušební provoz, dodat předmět plnění do místa dodání vč. jeho montáže, instalace a zprovoznění, zaškolit obsluhující personál a zajistit záruční servis v rozsahu a kvalitě dle technické specifikace, která je přílohou této Smlouvy o dílo.

Součástí předmětu této Smlouvy je rovněž poskytování záručního servisu za podmínek dle ustanovení čl. 9 a 10 této Smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými touto Smlouvou o dílo, zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou ve Veřejné zakázce.

Zhotovitel se zavazuje provést vlastní realizaci veřejné zakázky v souladu s principy projektového řízení podle standardů IPMA, PMI, PRINCE 2 nebo jiné rovnocenné metodiky projektového řízení.

Zhotovitel se zároveň zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) pro oblast intervence 3.4, zejména s platnou Příručkou pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP zveřejněnou na internetových stránkách http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/vyzva-11-vyzva-otevrena-do-30-6-2011 , jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a v souladu se svojí nabídkou pro Veřejnou zakázku. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě o dílo. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy o dílo budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

- v případě chybějících ustanovení této Smlouvy o dílo budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace,

- Zhotovitel je povinen při poskytování plnění dle této Smlouvy o dílo postupovat v souladu se svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění jsou pracoviště uvedená v příloze Seznam pracovišť ZZS PK (příloha č. 12 ZD)

- Místem předání a převzetí je sídlo Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, Edvarda Beneše 19, 301 00 Plzeň a nová budova ZZS PK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň.

Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je ihned po podpisu Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2014. Vzhledem k tomu, že ze strany střechového projektu nedošlo v době zpracování této Zadávací dokumentace k definitivnímu vyjasnění, kdy bude střecha dodána, Zadavatel upřesní tento termín v průběhu realizace.  Zhotovitel se zavazuje dodat nejdéle do 30. 09. 2014 všechny položky dle Časového harmonogramu příloha č. 2, této Smlouvy o dílo.

V období od 30. 09. 2014 do 31. 12. 2014 bude probíhat ověřovací provoz směrem ke střechovému projektu.

Zhotovitel je povinen poskytovat služby specifikované v článku 2. této smlouvy od data zahájení plnění předmětu veřejné zakázky dle zadávací dokumentace, tj. od podpisu smlouvy až do splnění všech jeho závazků z této smlouvy a ze zadávací dokumentace vyplývajících, tj. nejpozději do ukončení projektu.

Dokončení a převzetí díla objednatelem

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s Časovým harmonogramem. Časový harmonogram je přílohou č. 18 ZD.

Časový harmonogram je pro Zhotovitele závazný a v rámci provádění Díla je povinen dodržovat termíny stanovené v detailním časovém harmonogramu.

Zdrží-li se provádění předmětu této Smlouvy prokazatelně z důvodu na straně objednatele, nebo z důvodu neposkytnutí součinnosti objednatelem, má zhotovitel právo na přiměřeně odpovídající prodloužení doby plnění této jeho povinnosti, která byla některým z těchto důvodů dotčena.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla (části díla). K závěrečnému předání díla jako celku je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele nejméně 10 kalendářních dnů před termínem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. K předání části Díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 kalendářních dnů před termínem, kdy bude příslušná část Díla připravena k předání a převzetí. Předávání jednotlivých částí Díla bude probíhat v blocích dle Specifikace ceny - rozpočet, který je přílohou č. 20 ZD.

Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla (části díla) i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla (části díla) přizvat své subdodavatele.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel předávací protokol vždy ve dvou stejnopisech. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami. Povinným obsahem protokolu jsou následující náležitosti:

- údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli;

- popis Díla (části díla), které je předmětem předání a převzetí;

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa plnění (jedná-li se o konečné předání díla jako celku);

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta (jedná-li se o konečné předání díla jako celku);

- prohlášení Objednatele, zda Dílo (část díla) přejímá nebo nepřejímá.

Bude-li Dílo (část díla), které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady nebo nedodělky, musí předávací protokol dále obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků;

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;

- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

V případě, že Objednatel odmítne Dílo (část díla) převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá Dílo (část díla) převzít. Objednatel je oprávněn převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla (část díla), nebude-li mít předávací protokol předložený Zhotovitelem všechny součásti a náležitosti dle této Smlouvy.

Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody nebo rozhodnutí soudu Zhotovitel.

V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že Dílo (část díla) je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo (část díla) není dokončeno nebo že není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

V případě, že Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu se nedostaví k převzetí a předání Díla (části díla), nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese náklady na organizaci opakovaného řízení.

Úplata za služby

Cena díla dle této Smlouvy o dílo je smluvními stranami stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná ve výši:

(.........................................) DOPLNÍ UCHAZEČ,- Kč

(slovy: .......................... DOPLNÍ UCHAZEČ korun českých)

Zhotoviteli náleží za řádně poskytnuté služby v souladu s touto smlouvou úplata (dále též „platba“), jejíž výše, jakož i podmínky a způsob úhrady, jsou sjednány v této smlouvě.

Maximální celková platba za služby je nejvýše přípustná, neměnná, nepřekročitelná a konečná a zahrnuje veškeré náklady nutné a uznatelné za komplexní zajištění služeb dle této smlouvy realizovaných zhotovitelem přímo resp. prostřednictvím jeho subdodavatelů.

Cena Díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy o dílo. Cena Díla zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, koordinačního příspěvku, jiných dodávek apod., nutných k realizaci Díla, včetně všech prací a výkonů spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich složení a následná montáž.

Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení Díla, včetně mimo jiné:

- dopravu do místa plnění;

- implementaci do stávající infrastruktury Objednatele;

- uvedení do provozu;

- komplexní vyzkoušení;

- dodání a instalaci potřebných přívodů a rozvodů, nezbytných pro zabezpečení funkčnosti a provozu Díla;

- vyklizení a úklid místa plnění;

- zaškolení obsluhy Objednatele v místě předání;

- dokumentaci veškerého nastavení dodaných a nainstalovaných systémů v elektronické (editovatelné) podobě;

- poskytnutí záruky za jakost za podmínek dle ustanovení čl. 10 této Smlouvy o dílo

- veškeré ostatní náklady a náležitosti nutné k realizaci předmětu Smlouvy.

Výši maximální platby za služby dle této smlouvy je možno překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze cenu za skutečně poskytnuté Služby, které budou objednateli řádně předány a s objednatelem odsouhlaseny v souladu s touto Smlouvou.

V případě, že Objednatel vypoví tuto Smlouvu dle čl. 22. 2. této Smlouvy o dílo, je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze cenu za skutečně poskytnuté Služby, které budou Objednateli řádně předány do konce výpovědní doby a s Objednatelem odsouhlaseny v souladu s touto Smlouvou.

Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu díla po částech dle skutečně realizovaných dodávek a služeb dle Přílohy č. 2 této Smlouvy o dílo – položkový rozpočet (doložený zhotovitelem v rámci nabídky) na základě soupisu skutečně provedených prací jednou měsíčně.

Změna ceny a celého díla je možná pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH, případně ke změně obecně závazných právních předpisů, které mají na stanovení výše ceny etap nebo celého díla přímý dopad. V takovém případě bude cena etap nebo celého díla upravena podle sazeb platných v době zdanitelného plnění ve smyslu účetních předpisů.

Zhotovitel předloží objednateli nejdéle pět dní od ukončení dílčího předmětu díla Zjišťovací protokol, jehož nedílnou součástí je Soupis provedených prací ke dni zdanitelného plnění odsouhlasený objednatelem. Objednatel je povinen se k tomuto Soupisu vyjádřit do pěti dnů, tj. 120 hodin od jeho obdržení.

Po podepsání Zjišťovacího protokolu objednatelem, vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.

Platba za jednotlivá dílčí měsíční plnění bude uhrazena bezhotovostně na základě předložené faktury zhotovitele splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení zadavateli, a to po řádném dokončení a předání dílčího předmětu provedené zakázky. Faktura bude obsahovat výkaz činnosti potvrzený zadavatelem.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na cenu části díla nejdříve den následující po protokolárním převzetí části díla a v případě závěrečného předání Díla jako celku nejdříve den následující po protokolárním převzetí Díla bez vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla.

Faktura bude obsahovat výkaz činností potvrzený zadavatelem.

Úhrada daňového dokladu bude splněna dnem odepsání částky z účtu zadavatele.

Poslední faktura bude vystavena nejpozději do 30. 09. 2014, v souladu s platnými právními předpisy.

Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dle metodiky Integrovaného operačního programu. V případě, že faktura nebude obsahovat takové náležitosti, zadavatel je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit, vrátit mu fakturu ve lhůtě splatnosti zpět a vyzvat jej k nápravě; do doby úplného a řádného vyúčtování nenáleží zhotoviteli nárok na zaplacení příslušné části platby za služby. Lhůta splatnosti faktury počne běžet znovu dnem doručení řádně opravené či doplněné faktury.

Zadavatel neposkytuje zálohové platby.

Daň z přidané hodnoty bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době podání nabídky bude DPH v ceně za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nově platných právních předpisů.

Náležitosti faktur / daňových dokladů, forma plateb

Faktura (účetní nebo daňový doklad) bude zhotovitelem vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a údaje dle § 13a obchodního zákoníku. Faktura musí obsahovat zejména název projektu, jeho registrační číslo a lhůtu splatnosti, která činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí být vystavena na příjemce dotace (zadavatele) a musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt „Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS – Dodávka technologie“, reg. č. projektu CZ.1.06/3.4.00/11.07890 a uvést, že se jedná o projekt Integrovaného operačního programu.

Úhrada faktur proběhne bezhotovostním převodem z bankovního účtu Plzeňského kraje na bankovní účet zhotovitele uvedený v článku I. této smlouvy.

Výsledná částka k úhradě musí být na faktuře vždy zaokrouhlena na celé Kč dolů.

Platby budou probíhat výhradně v českých korunách a stejně tak všechny údaje na fakturách musí být v této měně.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla fakturovaná částka prokazatelně odeslána z bankovního účtu objednatele.

Nebezpečí škody a záruky

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na Díle včetně prací a dodávek provedených subdodavatelem a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást Díla, a to od termínu zahájení Díla až do úplného protokolárního předání Díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na Díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl odsouhlasen Objednatelem.

Zhotovitel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.

Zhotovitel se zavazuje sjednat a po celou dobu provádění Díla udržovat pojištění Díla, jež je předmětem této Smlouvy na všechna rizika, a to na výši pojistného plnění v ceně Díla a dále toto pojištění průběžně zvyšovat s ohledem na případnou změnu předmětu Díla. Pojistné plnění se Zhotovitel zavazuje vinkulovat ve prospěch Objednatele, nebo ve prospěch třetí osoby, kterou určí Objednatel.

Zhotovitel se dále zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli Objednateli nebo třetím osobám, a to na částku ve výši alespoň 28 mil. Kč.

Zhotovitel doloží potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem, jeho subdodavateli nebo třetím osobám, před uzavřením Smlouvy o dílo.

Záruka za jakost

Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude zhotoveno úplně a nezávadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem Díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.

Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce:

- - 60 měsíců na informační systém, aplikace a služby spojené s realizací předmětu plnění

- - 60 měsíců na HW, systémové SW a technické zařízení

- - 12 měsíců na spotřební materiál a drobné vybavení podléhající rychlému opotřebení

U některých technologií či částí Díla specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy jsou záruční podmínky stanoveny odlišně. Jsou-li u konkrétních technologií či částí díla odlišné záruční podmínky, než je uvedeno, mají tyto specifické podmínky přednost před odst. 9. 2. tohoto článku.

Po dobu sjednané záruční doby odpovídá Zhotovitel za bezvadný provoz a fungování Díla a všech jeho části.

Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí Díla Objednatelem.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady Díla oznámené Objednatelem na adresu …....................... nebo e-mail ….......................... v rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu ve lhůtách uvedených v čl. 9.2. této Smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek jako reklamované vady odstraňovat rovněž všechny ostatní vady, jež po dobu záruční doby vzniknou na Díle a které mu budou oznámeny Objednatelem, a to bez ohledu na to, zda za tyto vady zodpovídá, či nikoliv.

- Bude-li v průběhu odstraňování vady prokázáno, že za vznik vady oznámené Objednatelem dle tohoto ustanovení neodpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky za jakost, pak budou náklady na odstranění oznámené vady Díla uhrazeny Zhotoviteli Objednatelem na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem v souladu s ustanovením čl. 5 a 6. této Smlouvy o dílo.

- Po dobu trvání záruční doby se Zhotovitel zároveň zavazuje vést evidenci všech Objednatelem oznámených vad a tyto v měsíčních intervalech vyhodnocovat a výsledky vyhodnocení vždy do 10 dne měsíce následujícího předat v písemné podobě prostřednictvím e-mailu Objednateli.

Reakční doba a doba odstranění vad díla

Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje při řešení záručních vad oznámených Objednatelem dodržovat následující reakční dobu:

- a)	3 pracovní dny od oznámení vady pro řešení vad kategorie A;

- b)	10 pracovních dnů od oznámení vady pro řešení vad kategorie B;

- c)	15 pracovních dnů od oznámení vady pro řešení vad kategorie C.

O povaze oznámené vady a jejího zařazení do příslušné kategorie rozhoduje Objednatel, který kategorii vady uvede v oznámení dle ustanovení čl. 9.6. této Smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje vždy po přijetí oznámení dle ustanovení čl. 9.6. této Smlouvy o dílo písemně potvrdit přijetí tohoto oznámení Objednateli a zároveň Objednateli sdělit osobu odpovědnou za odstranění oznámené vady spolu s jejími kontaktními údaji.

Reakční dobou se pro účely této Smlouvy rozumí doba mezi okamžikem, kdy bude Objednatelem oznámen Zhotoviteli vznik vady a okamžikem, kdy Zhotovitel započne s odstraňováním oznámené vady.

Nedodrží-li Zhotovitel reakční dobu dle ustanovení odst. 10.1 tohoto článku je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za každé jednotlivé nedodržení reakční doby ve výši:

- a)	1.000,- Kč za každý započatý den nedodržení reakční doby pro řešení vad kategorie A;

- b)	1.000,- Kč za každé započaté dva dny nedodržení reakční doby pro řešení vad kategorie B a C.

- Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení je splatná do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k úhradě smluvní pokuty Zhotoviteli. Smluvní pokutou dle tohoto ustanovení není dotčeno případné právo Objednatele na náhradu vzniklé škody.

Vadou kategorie A se pro účely této Smlouvy rozumí situace, kdy IS nebo část IS není zcela funkční, neumožňuje práci uživatelů se systémem a nelze používat pro podporu procesů ZZS PK. Vztahuje se na případy, kdy je systém zcela nefunkční z důvodů na straně IS nebo jeho části, na niž je poskytovatel povinen poskytovat servisní služby.

Vadou kategorie B se pro účely této Smlouvy rozumí situace, kdy IS nebo část IS je částečně funkční, umožňuje částečné poskytování služeb, po přechodnou dobu se sníženým komfortem uživatelů, případně provizorním způsobem z důvodů na straně IS nebo jeho části, na niž je poskytovatel povinen poskytovat servisní služby.

Vadou kategorie C se pro účely této Smlouvy rozumí ostatní Nedostatky a vady drobného rozsahu, které nebrání užívání IS nebo jeho části, nicméně nejsou v souladu s předaným a dokumentovaným stavem IS nebo jeho části.

Zhotovitel je na základě této Smlouvy v rámci oznámených vad Díla povinen dodržovat následující dobu odstranění vad:

- a)	10 pracovních dnů od oznámení vady pro odstranění vad kategorie A;

- b)	30 pracovních dnů od oznámení vady pro odstranění vad kategorie B;

- c)	40 pracovních dnů od oznámení vady pro odstranění vad kategorie C.

Odstraněním vady se pro účely této Smlouvy rozumí obnovení funkčnosti tak, že je možné užívání produktu a/nebo systému a/nebo dat v původním rozsahu běžným či náhradním způsobem. V případě odstranění závady náhradním řešením je Zhotovitel povinen bezodkladně proškolit uživatele o náhradním způsobu užívání produktu a/nebo systému a/nebo dat.

Nedodrží-li Zhotovitel lhůty dle odst. 10.9 tohoto článku, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za každé jednotlivé nedodržení ve výši:

- a)	10.000,- Kč za každý započatý pracovní den nedodržení doby pro odstranění vad kategorie A;

- b)	5.000,- Kč za každý započatý pracovní den nedodržení doby pro odstranění vad kategorie B;

- c)	1.000,- Kč za každý započatý pracovní den nedodržení doby pro odstranění vad kategorie C.

- Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení je splatná do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k úhradě smluvní pokuty Zhotoviteli. Smluvní pokutou dle tohoto ustanovení není dotčeno případné právo Objednatele na náhradu vzniklé škody.

Kontrola

Zhotovitel je mimo jiné vázán pokyny objednatele, případně jím pověřené osoby.

Objednatel je oprávněn účastnit se veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly nad realizací projektu (zejména se jedná o objednatele, MF, NKÚ, EK a Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel souhlasí s prováděním kontroly ve svém sídle resp. v místě, v němž má uloženy doklady vztahující se k projektu a jeho realizaci, a to po celou dobu trvání projektu a následně po dobu dalších 10 let ode dne jeho ukončení (schválení závěrečné zprávy).

Ujednáními v článku 11. 3. této Smlouvy o dílo není dotčeno právo kontroly ze strany jiných kontrolních orgánů oprávněných k provádění kontroly při realizaci projektu, zejména příslušných územních finančních orgánů, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní (dále jen „kontrolní orgány“).

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a kontrolním orgánům provedení kontroly a při jejím provádění těmto poskytnout maximální součinnost, a to v průběhu poskytování služeb dle této smlouvy. Zhotovitel je takto povinen zejména vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout kontrolním orgánům veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování pravdivosti a souladu jím uváděných údajů o realizaci projektu se skutečným stavem, umožnit kontrolním orgánům vstupovat na místo poskytování služeb, provádět monitorovací návštěvy a kontroly způsobu a kvality poskytování služeb. Objednatel a kontrolní orgány jsou oprávněni po zhotoviteli požadovat nápravu případných zjištěných nedostatků.

Archivace

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré účetní záznamy (zejména účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy, záznamy dokladující formu vedení účetnictví) a dokumenty související s realizací předmětu této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy ČR a s Příručkou pro příjemce Integrovaného operačního programu.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací předmětu této smlouvy po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, obojí ve znění pozdějších předpisů), a to po dobu nejméně 10 let ode dne ukončení projektu (schválení závěrečné zprávy).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti uvedené v článku 10. této smlouvy plnil též případný subdodavatel, prostřednictvím kterého zajišťoval některé aktivity projektu.

Publicita a vizuální identita

Zhotovitel se zavazuje, že každá aktivita spolufinancovaná z prostředků Integrovaného operačního programu bude označena informací o tom, že je financována z prostředků ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu České republiky.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákaz používání svého loga (včetně subdodavatelů) během doby plnění projektu. Logo zhotovitele se tak nebude objevovat na žádných písemných materiálech, nástrojích publicity, na webových stránkách projektu ani na jakýchkoli propagačních předmětech. Loga zhotovitele smí být výjimečně uvedena pouze na materiálech, u nichž je to zcela nezbytné s ohledem na jejich povahu (např. osvědčení o rekvalifikaci, je-li logo součástí schváleného vzoru, účetní doklady, materiály, na nichž je razítko, je-li logo součástí razítka apod.).

Dodržování pravidel veřejné podpory

Obecně se nepředpokládá, že by v oblasti podpory Integrovaného operačního programu (http://www.osf-mvcr.cz/integrovany-operacni-program), v níž je program realizován, mohlo dojít k naplnění znaků nedovolené veřejné podpory.

Bez ohledu na konstatování v předchozím článku objednatel tímto prohlašuje, že v případě jakýchkoli pochybností jsou podmínky sjednané touto smlouvou stanoveny tak, aby navíc naplnily požadavky Rozhodnutí Komise č. 2005/842/ES, neboť objednatel svěřuje na základě této smlouvy zhotoviteli závazek veřejné služby spočívající v poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, způsob výpočtu maximální platby za služby byl stanoven předem objektivním a transparentním způsobem, platba za služby je omezena pokrytím způsobilých nákladů na realizaci služby a zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení.

Subdodavatelé aktivit projektu

Zhotovitel má povinnost plnit předmět této smlouvy sám nebo prostřednictvím subdodavatele (na základě řádně uzavřené smlouvy).

Zhotovitel je povinen smluvně zavázat subdodavatele ke všem povinnostem, které pro dodavatele plynou z této smlouvy. Zhotovitel odpovídá objednateli za realizaci aktivit v rámci projektu a také za případné porušení povinností plynoucích z této smlouvy subdodavatelem stejně, jako by předmět této smlouvy zajišťoval sám.

Zhotovitel je povinen sjednat se subdodavateli takové platební a jiné podmínky, které zhotoviteli umožní realizovat plnění předmětu této smlouvy za podmínek sjednaných s objednatelem (dodržení časového harmonogramu, obsahu, rozsahu a kvality jednotlivých aktivit apod.).

Další povinnosti ZHOTOVITELe

Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, přičemž jednotlivé činnosti se zavazuje svěřit pouze odborným a kvalifikovaným osobám.

Při plnění předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat plnění politik Evropských Společenství, tj. zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí; stejně tak je povinen dodržovat právní předpisy České republiky v platném znění.

Zhotovitel je dále povinen objednateli poskytnout veškeré údaje na jeho žádost v písemné formě a dále mu poskytnout jakékoliv doplňující informace získané v průběhu plnění předmětu této smlouvy, aniž by tím bylo dotčeno právo na ochranu osobních údajů, to vše ve lhůtě stanovené objednatelem.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky realizace projektu v souladu s touto smlouvou. Tato oznamovací povinnost zhotovitele nezbavuje jeho povinnosti plnit podmínky vyplývající z  této smlouvy. Veškeré změny podléhají předchozímu schválení objednatelem.

Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoli jednostranné zápočty peněžitých nároků vůči objednateli.

Zhotovitel je povinen se při plnění předmětu této smlouvy řídit příslušnými ustanoveními právních předpisů ČR (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti apod.).

Součinnost Objednatele

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli včas veškeré podklady, které od něj zhotovitel požaduje a které jsou pro zhotovitele nezbytné s ohledem na jeho povinnost řádně plnit předmět této smlouvy, ledaže by takové podklady byly veřejně dostupné či zhotoviteli musely být známy.

Objednatel je povinen zhotovitele bezodkladně písemně informovat o všech změnách a jiných okolnostech, které se dotýkají plnění závazků zhotovitele plynoucích mu z této smlouvy.

V případě, že objednatel při kontrole poskytovaného plnění dle této smlouvy zjistí závažné nedostatky nebo zjistí i jiné vady, je objednatel povinen zhotovitele na tyto nedostatky upozornit a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Nebudou-li nedostatky či vady odstraněny ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn uplatňovat slevu z celkové ceny dle této smlouvy, případně od této smlouvy odstoupit.

Byla-li cena již vyplacena v plné výši, objednatel vyzve písemně zhotovitele k vrácení její části ve výši přiměřené zjištěným nedostatkům či vadám. Zhotovitel se zavazuje této výzvě do 15 dnů od jejího doručení vyhovět.

Zhotovitel odpovídá objednateli za bezchybné provedení plnění předmětu této smlouvy, za škody prokazatelně vzniklé v důsledku jeho neplnění smluvních podmínek vyplývajících z této smlouvy.

Odpovědnost za škodu

Zhotovitel je povinen počínat si po celou dobu plnění předmětu této smlouvy tak, aby nedocházelo ke vzniku škod, dále vynakládat povinnou odbornou péči a průběžně činit veškerá opatření potřebná k odvrácení či zmírnění následků případně hrozící škody.  Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o všech okolnostech, které by ke vzniku škody mohly vést.

V případě, že dojde ke vzniku škody v důsledku porušení povinnosti ze strany zhotovitele, je tento povinen objednateli škodu v plném rozsahu nahradit; jakékoliv omezení výše náhrady škody je nepřípustné. Právo na náhradu škody trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

Smluvní pokuta

Zhotovitel odpovídá za plnění předmětu této smlouvy v rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou.

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, pro případ následujícího porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:

- a)	V případě prodlení s dodáním dokončeného a úplného díla nebo jeho prováděním v souladu s harmonogramem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- b)	v případě, že Objednatel převezme Dílo nebo jeho část s vadami nebo nedodělky nebránícími řádnému užívání díla nebo jeho části a Zhotovitel neodstraní příslušné vady a nedodělky v termínech stanovených Objednatelem v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení schválených termínů k odstranění vad nebo nedodělků, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu zvlášť; nepřevzetí Díla nebo jeho části z důvodu vad a/nebo nedodělků bránících řádnému užívání díla nebo jeho části z důvodu na straně Zhotovitele, nezakládá tento stav pro Zhotovitele nárok na posun navazujících termínů v harmonogramu uvedenému v příloze č. 4, této Smlouvy o dílo;

- c)	v případě, že Zhotovitel opakovaně porušuje kteroukoliv svou smluvní povinnost (včetně smluvních povinností, pro které jsou sjednány zvláštní smluvní pokuty), u níž byl již v průběhu plnění této Smlouvy na její porušování opakovaně písemně upozorněn, z toho nejméně jednou s výslovným poukazem na možnost uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši až do 1 % z ceny Díla za každý takový případ porušování smluvní povinnosti, přičemž konkrétní výši příslušné smluvní pokuty stanoví Objednatel v písemném upozornění na možnost uložení smluvní pokuty podle závažnosti postihovaného porušení smluvní povinnosti; pokračuje-li Zhotovitel v porušování téže smluvní povinnosti navzdory předchozímu uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení Smlouvy, lze smluvní pokutu uložit i opakovaně za porušování stejné smluvní povinnosti, přičemž však souhrn všech smluvních pokut uložených za porušování stejných nebo různých smluvních povinností podle tohoto ustanovení Smlouvy nesmí překročit 5 % z ceny Díla;

- d)	v případě, že Zhotovitel poruší své smluvní povinnosti, pro jejichž porušení je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a Objednatel z důvodu porušení těchto povinností od Smlouvy odstoupí, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla, a to bez ohledu na to, zda již byla smluvní pokuta za stejné porušení smluvních povinností uložena podle jiného ustanovení této Smlouvy.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinnosti stanovených touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi takovou odpovědnost vylučujícími.

Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne písemného oznámení o uplatnění smluvní pokuty (dále jen „výzva“) vůči povinné smluvní straně. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení skutečnosti, která v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy zakládá právo objednatele smluvní pokutu účtovat. Výzva musí dále obsahovat informace o způsobu úhrady smluvní pokuty.

Pozbytím účinnosti této smlouvy nezaniká právo na úhradu smluvní pokuty ani právo na náhradu škody.

Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele, tj. zejména proti nároku na zaplacení příslušné části platby za služby.

V případě, že povinnost zaplatit smluvní pokutu vznikne na základě objektivních důvodů, může objednatel smluvní pokutu přiměřeně snížit či od jejího uplatnění zcela upustit.

Práva k předmětům duševního vlastnictví, užívací práva, poskytování informací

Pokud budou součástí Zhotovitelem poskytnutých Služeb i věci, která se mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k takovýmto věcem dnem jejich převzetí. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na Objednatele okamžikem převodu vlastnického práva k těmto věcem na Objednatele.

Bude-li výsledkem Zhotovitelem poskytnutých Služeb dílo, které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo“), nabývá Objednatel dnem akceptace autorského díla Objednatelem výhradní právo užít takovéto autorské dílo všemi způsoby, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu, a bez omezení teritoriálního (dále jen „Licence“). Součástí Licence je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele k postoupení Licence na třetí osoby. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze a jiné úpravy a překlady autorského díla. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli zároveň souhlas k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření licenčních ujednání dle této Smlouvy a že toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování Služeb dle této Smlouvy vznikne činností Zhotovitele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Zhotovitel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena za poskytnutí Služeb je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a zhotoviteli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.

Práva, získaná v rámci plnění této Smlouvy, přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli práva dle tohoto odstavce bezúplatně. Pro účely daňové a účetní se tato položka ohodnocuje částkou ve výši 1.000,- Kč, přičemž tato částka není předmětem úhrady. Zhotovitel nemá v této souvislosti právo na žádnou dodatečnou odměnu. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k autorskému dílu je tedy na základě dohody obou smluvních stran zahrnuta v ceně Služeb, při jejichž poskytnutí došlo k vytvoření autorského díla.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel není povinen využít jakoukoli licenci nebo podlicenci, která mu byla Zhotovitelem udělena dle tohoto článku.

Komunikace smluvních stran

Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout potřebnou součinnost. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat osobní, písemnou nebo elektronickou formou a bude označena číslem smlouvy. Písemnou formou komunikace se rozumí komunikace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo kurýrní služby na níže uvedené kontaktní adresy smluvních stran, případně na jinou adresu, kterou příslušná smluvní strana určí v písemném oznámení zaslaném v souladu s touto smlouvou druhé smluvní straně. Kontaktními osobami pro potřeby konzultací s pověřenými pracovníky zhotovitele jsou: ……………………………….(jméno, příjmení), tel……………………….., fax: ………………., e-mail: …………………...

Kontaktní osoby zhotovitele :

adresa:

kontaktní osoba:       tel.:      e-mail:

Výše uvedené adresy, kontakty či spojení mohou být v případě potřeby měněny jednostranným písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně, a to bezodkladně po vzniku takové potřeby s tím, že tato změna se stane účinnou následující pracovní den od doručení oznámení druhé smluvní straně.

Předčasné ukončení smlouvy

Dohoda o ukončení smlouvy

- Smluvní strany jsou oprávněny uzavřít písemnou Dohodu o ukončení smlouvy v případě, že nastanou okolnosti, které brání dalšímu řádnému plnění smluvních závazků některou ze smluvních stran. Dohoda o ukončení smlouvy musí obsahovat zejména důvody ukončení a způsob úplného vypořádání vzájemných práv a závazků mezi smluvními stranami.

Výpověď smlouvy ze strany objednatele

- Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu v případě, že na straně zhotovitele jsou dány závažné důvody, které brání v plnění jeho závazků plynoucích mu z této smlouvy. Za závažné důvody se pro účely této smlouvy považuje, pokud:

zhotovitel neplní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy či z jiných předpisů Integrovaného operačního programu, ač byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn;

se zhotovitel dopustí jednání, které může mít za následek sankci ze strany kontrolních orgánů, poskytovatele dotace, či vznik jiné škody;

se zhotovitel dopustí jednání, které může ohrozit či poškodit dobré jméno projektu, jméno zhotovitele dotace či objednatele, či jiným způsobem narušit řádný průběh realizace projektu.

- Objednatel je rovněž oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu v případě, že není trvale schopen platit zhotoviteli platbu za služby z důvodu ztráty dotace, předčasného ukončení projektu nebo z jiných obdobných důvodů.

Forma výpovědi a výpovědní doba

- Výpověď musí být učiněna písemně s přesným vymezením důvodů výpovědi a musí být doručena druhé smluvní straně.  Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud:

- zhotovitel závažným způsobem smlouvu poruší, a to např. zaviněným prodlením s plněním zakázky trvajícím déle než 14 kalendářních dní. 1 měsíc, vykazováním neexistujících plnění, finančními nesrovnalostmi, které neobjasní neprodleně po jejich zjištění, jednáním odporujícím poctivému obchodnímu styku a dobrým mravům;

- plnění zhotovitele neodpovídá kvalitě nebo rozsahu touto smlouvou sjednaných a zhotovitel ani přes písemné upozornění objednatele neučiní nápravu ve stanoveném termínu.

- zhotovitel ztratí způsobilost či předpoklady pro plnění předmětu této smlouvy;

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s přesným vymezením důvodů odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.  Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení zhotoviteli.

Vzájemné vypořádání závazků v případě předčasného ukončení smlouvy

Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předčasného ukončení smlouvy závěrečné vyúčtování služeb dosud nevyúčtovaných, které byly z jeho strany dle této smlouvy řádně, včas a v požadované kvalitě a rozsahu poskytnuty a dokončeny, a to nejpozději do 10 dnů ode dne předčasného ukončení smlouvy.

Objednatel je povinen zhotoviteli doplatit platbu za služby, pokud celková hodnota platby za služby, na jejíž úhradu vznikl zhotoviteli nárok, převyšuje celkovou výši částí platby za služby zhotovitelem přijatých; výši této úhrady je však objednatel oprávněn pokrátit formou započtení o veškeré případné nároky plynoucí vůči zhotoviteli z této smlouvy (sankce, škoda apod.).

Obchodní tajemství, mlčenlivost

Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny se skutečností, že objednatel je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě obsažený, (včetně jejích příloh), není označován za obchodní tajemství.

Zhotovitel tímto bere na vědomí a vyjadřuje svůj souhlas s tím, že objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace týkající se této smlouvy, jakož i jiných údajů z tohoto závazkového vztahu vyplývajících (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech); žádné z těchto údajů nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

Zhotovitel závazně prohlašuje, že s osobními údaji předanými objednatelem bude trvale nakládat důvěrným způsobem, pouze za účelem plnění povinností plynoucích z této smlouvy a v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“), a že svým jednáním nebo opomenutím nezpůsobí, aby zhotovitel nebo jakákoli třetí nebo pověřená osoba mohla jakýmkoli způsobem porušit ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

Zhotovitel se zavazuje přijmout adekvátní technické, personální a organizační opatření na účely ochrany osobních údajů předaných objednatelem před náhodným poškozením nebo úmyslným jednáním, zničením, ztrátou, poškozením, neoprávněným zveřejněním nebo zpřístupněním, nebo jakýmkoli neoprávněným užitím osobních údajů, obzvlášť v případech, kdy zpracování zahrnuje přenos dat prostřednictvím veřejně přístupné sítě.

Objednatel podpisem této smlouvy dává výslovný souhlas zhotoviteli se zpracováním osobních údajů předaných zhotoviteli objednatelem na základě této smlouvy podle zákona č. 101/2000 Sb., a to pro účely poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel je na základě této smlouvy oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté objednatelem pouze v rozsahu nutném k plnění předmětu této smlouvy. Po skončení poskytování služeb dle této smlouvy zhotovitel osobní údaje bez zbytečného prodlení vrátí, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne řádného splnění předmětu této smlouvy, objednateli v dohodnuté formě a zabezpečí jejich likvidaci v systému tak, aby žádné osobní údaje nezůstaly v jakékoli formě zachovány.

Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje:

poskytovat Služby řádně a včas a s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě (30 dní) pravidelné aktuální písemné zprávy o průběhu poskytování Služeb;

chránit práva duševního vlastnictví Objednatele a třetích osob;

upozorňovat Objednatele na možné či vhodné rozšíření či změny Služeb za účelem jejich lepšího využívání v rozsahu této Smlouvy;

upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění či potenciální ohrožení termínu plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;

neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy.

Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě výsledků řádně provedeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a že jsou seznámeny s podmínkami stanovenými v Integrovaném operačním programu podmínkami pro účast v projektu a také s obsahem projektu.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že rozsah a obsah jejich vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku; tato smlouva se uzavírá v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to jako smlouva inominátní (nepojmenovaná).

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy k tomu, aby mohl řádně plnit předmět této smlouvy, zejména že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro řádné plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky, pro které by nemohl předmět plnění realizovat, nebo pro které by nemohl realizovat své závazky, ke kterým se zavázal v rámci tohoto projektu. Zhotovitel se zavazuje veškeré výše uvedené podmínky zachovávat a udržovat po celou dobu trvání této smlouvy.

Zhotovitel dává souhlas s využíváním svých údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu Evropské unie.

Zhotovitel prohlašuje, že disponuje řádně uzavřenou Smlouvou o pojištění odpovědnosti za škodu, která pokryje jeho případnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy, a to do výše nejméně 28.000.000,-Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění odpovědnosti ve stejném rozsahu po celou dobu trvání této smlouvy s tím, že je na žádost objednatele povinen bezodkladně předložit o existenci takového pojištění doklad.

Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti dle této smlouvy v souladu s platnou právní úpravou České republiky. Zavazuje se před podpisem této smlouvy řádně poučit všechny své zaměstnance a spolupracovníky, kteří budou, třeba jen z části, plnit předmět této smlouvy o veškerých povinnostech plynoucích pro dodavatele z této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli úplné, přesné a pravdivé údaje nezbytné k řádnému splnění předmětu této smlouvy, a to v dostatečném předstihu.

Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli po celou dobu plnění smlouvy a kdykoliv během 10 let následujících po ukončení plnění dle této smlouvy přístup k veškerým dokladům vztahujícím se k plnění této smlouvy v sídle zhotovitele. Tato případná kontrola bude provedena po dohodě se zhotovitelem.

Zhotovitel bere na vědomí a prohlašuje, že je při plnění předmětu této smlouvy vázán povinnostmi vyplývajícími ze závazných právních předpisů ČR včetně přímo závazných norem vydaných orgány Evropského společenství, a dále povinnostmi vyplývajícími z Integrovaného operačního programu, samotného projektu, příruček a metodických pokynů. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s obsahem všech výše uvedených předpisů a metodik Integrovaného operačního programu, tedy nejen těch, které jsou v této smlouvě přímo citovány a na něž je v jednotlivých ustanoveních přímo odkazováno, a zavazuje se řídit se jimi při realizaci veškerých služeb.

Závěrečná ustanovení

Ustanovení této smlouvy je třeba vždy vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k předmětné veřejné zakázce a v souladu s nabídkou zhotovitele.

Právní předpisy, na něž se tato smlouva odvolává, budou na posouzení práv a závazků z této smlouvy vyplývajících aplikovány ve znění, v jakém budou platné a účinné v době jejich aplikace v souladu s příslušnými aplikovanými ustanoveními.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu oběma smluvními stranami nejpozději do ukončení projektu, tj. do 31. 12. 2014.

Vzhledem k tomu, že ze strany střechového projektu nedošlo v době zpracování této Zadávací dokumentace k definitivnímu vyjasnění, kdy bude střecha dodána, Zadavatel upřesní tento termín v průběhu realizace. Zhotovitel se zavazuje dodat nejdéle do 30. 09. 2014 všechny položky dle Časového harmonogramu příloha č. 2, této Smlouvy o dílo.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně a po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemných jednotlivě číslovaných dodatků.

Uzavření této Smlouvy o dílo za objednatele bylo schváleno usnesením Rady PK č. .... ze dne ......2013

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi stranami této smlouvy příslušnými ustanoveními zejména zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů (s platností originálu), z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a zbývající tři objednatel.

Smluvní strany se na základě této smlouvy zavazují řešit veškeré v budoucnu případně vzniklé spory, které by mohly vyvstat v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, zásadně smírnou cestou.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. Nedílnou součástí uzavření této Smlouvy o dílo je uzavření Servisní smlouvy.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně příloh a případných dodatků na profilu objednatele (zadavatele) na elektronickém nástroji E-ZAK.

Uzavření smlouvy

Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je výslovným, vážným, skutečným svobodným a omylu prostým projevem jejich vůle, že si tuto smlouvu náležitě přečetly, jejímu obsahu rozumí a s tímto bez výhrad souhlasí, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1: Servisní smlouva

Příloha č. 2: Časový harmonogram

Příloha č. 3: Specifikace ceny – rozpočet

Příloha č. 4: Seznam pracovišť ZZS PK

Příloha č. 5: Technická specifikace

V………….  dne…………………					V............. dne ..............

......................................................................................		.......................................................

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.			             jméno a příjmení

člen Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví 		           statutárního orgánu

na základě usnesení Rady PK č. .... ze dne ...... 2013	                               (zhotovitel)

(objednatel)