Příloha č. 1

Některé povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje vykonávat činnosti geotechnického dohledu, včetně posuzování nároků Zhotovitele při případných změnách geologických a hydrogeologických podmínek a ověřování kvality základových spár Stavby.

Poskytovatel se zavazuje vykonávat i další činnosti, a to zejména:

- odborné posuzování a vyhodnocování průzkumů a kontrola jejich provádění geotechnického řešení a důsledků Stavby

- vypracovávání dílčích kontrolních geotechnických posudků

- porovnávání projekčních předpokladů se skutečným stavem při výstavbě

- kontrola postupu prací Zhotovitele Stavby, řešení jeho námitek a dodatečných požadavků ve vztahu ke geotechnice provádění Stavby

- posuzování realizační dokumentace Stavby ve vazbě na geotechniku

- prověřování a v předstihu upozornění na rizika v oblasti geotechniky spojená s možným nárůstem stavebních nákladů nebo naopak rizikem poklesu kvality stavebních prací

- poskytování konzultací s alternativními způsoby řešení geotechnických problémů

- technické posuzování návrhů Zhotovitele Stavby na způsob provedení Stavby

- účast a spolupráce zejména při:

  - úpravě a sanaci podloží, parapláně a zemní pláně

  - zřizování nestmelených konstrukčních vrstev

  - finální úpravy tvaru zemního tělesa

  - použití geosyntetik

  - zřizování odvodnění

  - zřizování zemního tělesa

  - kontrola provádění polních a laboratorních zkoušek, případně zajištění objednání ověřovacích zkoušek (zkušební laboratoř zajistí Objednatel)

  - posouzení výsledků stabilních výpočtů a monitoringu Stavby

  - kontrole kvality základové spáry, plošných základů, hlubinného zakládání (piloty, mikropiloty)

  - konzultační a expertní činnosti

  - provádění namátkových kontrol a zkoušek Zhotovitele Stavby a posuzování správnosti jejich provádění

  - účasti na schvalovacím procesu zajišťování, posuzování a přesunu materiálů, zemin a geosyntetik

  - zpracovávání závěrečné geotechnické zprávy

- sledování skutečných podmínek geologie a hydrogeologie ve vztahu k předpokladům dle projektové dokumentace, posuzování vzniklých rozdílů a koordinace postupu řešení vzniklých rozdílů;

- sledování a ověřování kvality provádění kvality hutnění, zakládání a únosností