### Implementační služby

      - V rámci implementace předmětu plnění uchazeč realizuje následující služby:

        - Provedení předimplementační analýzy (včetně plánovaných změn v konfiguraci současné infrastruktury) a zpracování detailního finálního popisu cílového stavu a postupu implementace. Výstupem bude prováděcí dokumentace, podle které bude uchazeč řešení implementovat. Prováděcí dokumentace musí být před zahájením implementace výslovně schválena zadavatelem.

        - Dodávka bude provedena do serverovny v lokalitě Rokycany, Roháčova 773.

        - Před vlastní dodávkou bude dodán nový rack do lokality Plzeň-Koterovská 162 a tam bude vybraným uchazečem přesunuta zálohovací knihovna, zálohovací pole a související zálohovací server a ten bude oziven tak, aby před vlastní dodávkou proběhly kompletní zálohy systému v nové lokalitě.

        - Dodávka a implementace předmětu plnění dle schválené prováděcí dokumentace včetně technické podpory.

        - Zpracování provozní dokumentace v rozsahu detailního popisu skutečného provedení a popisu činností běžné údržby a administrace systémů a činností pro spolehlivé zajištění provozu.

        - Zpracování materiálů pro školení a provedení školení v  rozsahu dle kapitoly 1.2

        - Zajištění zkušebního provozu v délce minimálně 2 týdnů včetně technické podpory minimálně 2 specialistů na dané zařízení/službu s dostupností maximálně 2 hodin na místě realizace od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8h do 17h.

        - Provedení akceptačních testů.

        - Předání do plného provozu.

      - Uchazeč uvede v nabídce další služby, které jsou dle jeho názoru potřebné pro úspěšnou realizaci zakázky.

      - Činnost omezující práci uživatelů musí být prováděny mimo běžnou pracovní dobu SUSPK, tj. mimo pracovní dny 7 – 15 hod v době do 1.11.2020.

      - Zadavatel dále požaduje provést minimálně následující implementační práce na dodaných komponentech a případně dalších zařízeních. Uchazeč je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné.

- Servery a diskové pole

- Dodávka nového racku do lokality Plzeň Koterovská 162, přesun zálohovacího zařízení včetně příslušenství z lokality Rokycany Roháčova 773 do lokality Plzeň Koterovská 162 - Dodávka, montáž a konfigurace veškerého hardware do připravených datových rozvaděčů - Kompletní konfigurace hardware serverů a pole, včetně nastavení vhodných LUNů a úrovní RAID a konfigurace pokročilých funkcí diskového pole - Napojení na LAN zadavatele a napojení na krajskou síť CamelNET a konfigurace přístupů do Technologického centra Plzeňského kraje. - Vybudování kompletní serverové virtualizace Vmware vSphere včetně konfigurace pokročilých funkcionalit (vysoká dostupnost apod.) v rozsahu edice vSphere Ennterprise, vytvoření šablon pro rychlou tvorbu virtuálních serverů a dalších doporučení výrobce Vmware. Příslušné licence zadavatel vlastní. - Výkonová optimalizace a ostatní konfigurace dle doporučení výrobců - Napojení na stávající zálohovací řešení Veeam virtualizované infrastruktury včetně nastavení zálohovacích plánů a ověření funkčnosti zálohování i obnovy serverů i dílčích dat (souborů, objektů AD, SQL databáze) - Příprava pro migraci virtuálních serverů z Technologického centra Plzeňského kraje na nově vybudovanou platformu Vmware vSphere. Otestování funkčnosti migrace. - Návrh a provedení akceptačních testů

### Školení

      - Uchazeč provede odborné školení na obsluhu a práci s dodanými zařízeními a systémy a to minimálně v rozsahu provozní dokumentace.

      - Školení bude pokrývat všechna zařízení a systémy, dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu:

        - administrátorských činností pro implementované systémy

        - standardní údržby systémů pro administrátory zadavatele

      - Školení dále zajistí seznámení pracovníků zadavatele se všemi podstatnými částmi díla v rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin.

      - Minimální celkový rozsah školení je 4 hodiny. Školení bude probíhat v sídle zadavatele. Předpokládá se účast max. 3 osob.

## Záruky a servisní podmínky

      - Zadavatel požaduje záruku na veškeré dodané technologie a služby v délce trvání minimálně 84 měsíců od okamžiku ukončení implementace a předání do produkčního provozu.

      - Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty bezplatně. Zadavatel požaduje provedení záruční opravy do pěti pracovních dnů (není-li u konkrétní technologie uvedeno jinak) nebo poskytnutí náhradního prvku shodných nebo lepších parametrů po dobu opravy.

      - Po dobu 84 měsíců od předání díla jako celku do ostrého provozu, musí dodavatel nebo výrobce všech zařízení garantovat běžnou dostupnost náhradních komponentů a dostupnost servisu.

      - Uchazeč ve své nabídce výslovně uvede všechny podmínky záručních lhůt.

      - Požadované záruční doby a reakční doby jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace č.1 technická dokumentace.