„Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec

– zajištění činnosti TDS“

Specifikace

# Předmět veřejné zakázky

  - Předmětem veřejné zakázky je zajištění činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na stavbě „Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec“

  - Klasifikace předmětu dle CPV: 71521000 – dohled na staveništi

  - Popis stavby:

Jedná se o výstavbu přeložky silnice II/187 mezi obcemi Číhaň a Kolinec v délce 3 730 m. Přeložka je navržena v návrhové kategorii S 9,5/70.

Součástí stavby je přeložka silnice II/187, vybudování autobusových zastávek, napojení stávajících úseků silnice ve formě dvou stykových křižovatek, připojení sjezdů, odvodnění přeložky vč. trubních propustků, nový mostní objekt, demolice stávající komunikace v nezbytném rozsahu a sadové úpravy.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 101.001 Komunikace - Příprava území

SO 101.101 Komunikace - Přeložka silnice II/187 - Číhaň - Kolinec

SO 101.102 Komunikace - Definitivní dopravní značení

SO 101.103 Komunikace - Provizorní dopravní značení, DIO

SO 101.104 Komunikace - Propustky

SO 101.105 Komunikace - Demolice stávající komunikace/rekultivace

SO 101.801 Komunikace - Skrývka ornice

SO 101.802 Komunikace - HTÚ

SO 101.803 Komunikace - Sadové úpravy

SO 201 Most přes levostranný přítok Kalného potoka

  - Předpokládaná doba provádění stavby: 01/2021 - 09/2022 (20 měsíců od předání staveniště)

  - Předpokládaná doba působení TDS:

- po celou dobu provádění stavby

- po ukončení provádění stavby - průběžně po dobu odstraňování vad a nedodělků až po zajištění podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

  - Celková předpokládaná hodnota stavebních prací činí: 116 mil. Kč bez DPH.

  - Minimální fyzická přítomnost poskytovatele TDS na stavbě musí být taková, aby v důsledku jeho nečinnosti nemohlo dojít ke zpoždění provádění díla ze strany zhotovitele, např. při pokládce a přebírání jednotlivých konstrukčních vrstev atd. Skutečný objem provedených prací bude schvalován zadavatelem dle měsíčního výkazu činnosti.

# Předpokládaná hodnota VZ

Předpokládaná hodnota - 986 000,00 Kč bez DPH.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

- celková nabídková cena bez DPH v Kč bude uvedena v návrhu smlouvy.

- v nabídkové ceně budou obsaženy veškeré náklady dodavatele

# Kvalifikace

Profesní způsobilost

- osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

- v oboru dopravní stavby

- v oboru mosty a inženýrské konstrukce