"III/11742 Hradišťský Újezd - Přešín"

DSP / PDPS

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,

příspěvková organizace,

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

03/2018

CZ017.000242

Obsah

1.	Identifikační údaje	4

a)	Označení stavby	4

b)	Stavebník/objednatel stavby	4

c)	Projektant/zhotovitel projektové dokumentace	4

2.	Úvod	5

3.	Plán kontrolních prohlídek	5

4.	Závěr	6

- Identifikační údaje

### Označení stavby

Název stavby:			"III/11742 Hradišťský Újezd - Přešín"

Stupeň dokumentace:	DSP/PDPS

### Stavebník/objednatel stavby

Obchodní jméno:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Místo registrace – sídlo:	Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO:	72053119

DIČ:	CZ72053119

E-mail:	suspk@suspk.cz

Číslo zakázky objednatele:	  8500001171

Kontaktní osoba:	Ing. Miroslav Tvrdý

tel. +420777364169

email: miroslav.tvrdy@suspk.eu

### Projektant/zhotovitel projektové dokumentace

Obchodní jméno:			SG Geotechnika a.s.

Místo registrace – sídlo:		Geologická 988/4, 152 00 Praha

IČO:				41192168

DIČ:				CZ 41192168

E-mail:				info@geotechnika.cz

Spisová značka:			B 992 vedená u Městského soudu v Praze

Číslo zakázky zhotovitele:	CZ017.000136

Hlavní projektant:			Václav Fiala (autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, nekolejová doprava e.č. 0201509)

Kontaktní osoba:	Václav Fiala

Částkova 1977/73

326 00 Plzeň

tel. +420721862269

email: vaclav.fiala@geotechnika.cz

- Úvod

Předmětem této části dokumentace je zpracování plánu kontrolních prohlídek stavby dle §133 a §134 Zákona č. 183/2006 - Stavebního zákona. Tento plán v průběhu realizace stavby bude sloužit jako doporučení projektanta pro příslušný stavební úřad. Návrh počtu a rozsahu prohlídek stavby byl navržen tak, aby podle názoru projektanta, co nejvíce odpovídal náročnosti a složitosti konkrétní stavby dle zpracované dokumentace a provedených jednání a místních šetření.

- Plán kontrolních prohlídek

Kontrolní prohlídky stavby prováděné státní správou dle stavebního zákona na dané stavbě doporučuji provést:

- Po rozmístění zázemí stavby, plochy zařízení staveniště.

- Po vytyčení stávajících inženýrských sítí v dosahu stavby.

- Kontrola funkčnosti přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, úplného přechodného dopravního značení.

- Průběžná kontrola odstranění stávajících konstrukcí komunikace, minimálně dvě kontrolní prohlídky.

- Prohlídka provedení opravy odvodňovacích prvků.

- Průběžná kontrola pokládky nových konstrukčních vrstev komunikace, dostatečné hutnění apod., minimálně čtyři kontrolní prohlídky.

- Průběžná kontrola, zda nedochází k nadměrnému znečišťování veřejných komunikací a zda je případné znečištění průběžně odstraňováno.

- Průběžná kontrola zajištění bezpečného pohybu obyvatel v dosahu stavby.

- Dále projektant doporučuje prověřit rovinnost finálních povrchů, správnost jejich vyspádování a odvodu dešťových vod apod.

- Po provedení definitivního dopravního značení.

- Závěrečná kontrolní prohlídka zaměřená na vyklizení staveniště (čistotu bývalého pracovního prostoru) a čistotu veřejných komunikací.

- Závěr

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou vycházet z harmonogramu zhotovitele stavby a budou sděleny investorovi (resp. stavebníkovi) a orgánům státní správy tak, aby odpovídaly vytipované činnosti. Toto bude právně ošetřeno ve smlouvě o dílo.

Po skončení kontrolní prohlídky stavby bude vždy proveden zápis do stavebního deníku s odsouhlasením kontrolovaných části, případně s uvedením požadavků na úpravu a způsob nápravy, včetně udání termínu provedení.

Tento Plán kontrolních prohlídek v žádném případě nenahrazuje kontrolní prohlídky a zkoušky stanovené příslušnou dokumentací zhotovitele (RDS, TePř, Kontrolní zkušební plán, VTD aj.) pro jednotlivé stavební objekty, respektive jednotlivé stavební práce.

Vypracoval: Václav Fiala, 03/2018