Podklady pro ZD

# 1. Název veřejné zakázky:

„Štěnovický Borek, rekonstrukce průtahu III/18329“

# 2. Identifikační údaje zadavatele

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“ nebo „zadavatel“)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

se sídlem: 			Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

IČO:    				72053119	DIČ: CZ72053119

statutární orgán: 		Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

datová schránka: 		qbep485

tel.: 					+420 377 172 101, e-mail: posta@suspk.eu

# 3. Předmět veřejné zakázky

- Předmětem plnění veřejné zakázky je:

- vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS)

- zajištění související IČ a zajištění pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (stavebního povolení)

- vypracování orientačního rozpočtu stavby

(dále jen „dílo“)

# 4. Stručný popis předmětu a cíle realizace veřejné zakázky

  - Předmětem projektu je PD pro povolení stavby „Štěnovický Borek, rekonstrukce průtahu III/18329“, zajištění povolení stavby, vypracování orientačního rozpočtu stavby.

  - Podkladem pro návrh přeložky je:

- DÚR „Štěnovický Borek, rekonstrukce průtahu III/18329“ zpracované firmou STAVplan-CZ s.r.o. z 03/2022.

  - Zpracování PD dle přílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, a podle pokynů objednatele v počtu 4 vyhotovení v listinné podobě a 2 vyhotovení v elektronické podobě (na datovém nosiči).

  - Dokumentace  bude obsahovat katastrální mapu a zanesení budoucí stavby do této mapy s přesným vyznačením geodetických bodů a značek v obvodu stavby včetně parcelních čísel dotčených pozemků. Vypracování záborového elaborátu formou tabulky rozděleného na trvale a dočasně dotčené pozemky stavbou, s uvedením katastrálního území, čísla parcely, výměry, druhu pozemku, způsobu využití pozemku, čísla LV, vlastníka. Dále vypracování přehledu sousedních pozemků, které mají společnou hranici s pozemky dotčených stavbou.

  - Smluvní vztahy pro stavební řízení s vlastníky pozemků dotčených stavbou zajistí zhotovitel v součinnosti s objednatelem, kdy objednatel poskytne zhotoviteli návrhy smluv vypracované na základě záborového elaborátu, nebude-li dohodnuto jinak.

  - Skladba konstrukčních vrstev komunikace musí odpovídat zatížení dané komunikace. Podkladem pro návrh založení komunikace, propustků, opěrné zdi příp. dalších stavebních objektů bude zpracovaný inženýrskogeologický průzkum.

  - Dokumentace bude obsahovat ZOV včetně postupu výstavby.

  - Součástí dokumentace bude návrh trvalého dopravního značení dodavatelem projednaný a odsouhlasený s DI Policie ČR a příslušným odborem dopravy.

  - Součástí dokumentace bude rovněž dopravně inženýrské opatření pro provádění stavby (DIO) dodavatelem projednaný a odsouhlasený s DI Policie ČR, příslušným odborem dopravy a s provozovatelem veřejné linkové autobusové dopravy.

  - Součástí PD bude zpracování projektové dokumentace uložení chráničky pro krajskou komunikační síť CamelNet podle požadavků provozovatele sítě.

  - Na základě prověření uložení a stavu všech inženýrských sítí provést případnou úpravu či přeložku - bude prověřen stav a uložení podzemních vedení a u správců zjištěny případné požadavky, které bude nutno dodržet při realizaci stavby.

  - Při zpracování dokumentace bude uchazeč svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace popřípadě projednání vzniklé problematiky za účasti zejména objednatele, Policie ČR, MěÚ - odbor dopravy a představitelů dotčených orgánů a subjektů.

  - Zhotovitel zajistí vydání pravomocného rozhodnutí  o povolení stavby a souvisejících povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů (např.: povolení kácení, souhlas s dočasným/trvalým odnětím ZPF a PUPFL), na základě plné moci, kterou mu objednatel udělí pro výkon IČ.

  - Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracované oprávněnou osobou (koordinátor BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č.591/2006 Sb.).

  - Projektová dokumentace bude v členění dle požadavků objednatele.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.

  - Projektová dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického.

  - Minimální rozsah plnění zakázky:

Zajištění a zpracování podkladů:

prohlídka zájmového území

pořízení fotodokumentace stávajícího stavu

podklady a informace z ÚPD

mapové podklady a informace z KN

ověření existence inženýrských sítí

geodetické doměření

diagnostický průzkum vozovky

pedologický průzkum

dendrologický průzkum

Projektová dokumentace pro povolení stavby (dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.)

| A. | Průvodní list |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B. | Souhrnná technická zpráva |  |  |  |
| C. | Situační výkresy |  |  |  |
| D. | Dokumentace objektů |  |  |  |
|  | Přípravné práce Rekonstrukce průtahu III/18329 Chodníky Opěrná zeď Dešťová kanalizace Veřejné osvětlení Přeložka sdělovacích kabelů CETIN Přeložka sdělovacích kabelů Obce Štěnovický Borek Přeložky STL plynovodů Odstranění terasy Vegetační úpravy |  |  |  |

E. Dokladová část

Inženýrská činnost pro podání žádosti o povolení stavby:

projednání s objednatelem

projednání s Obcí

projednání s dotčenými orgány státní správy

projednání s vlastníky / správci dopravní a technické infrastruktury

projednání s vlastníky dotčených nemovitostí

zpracování a podání žádosti i vydání povolení stavby

komunikace se stavebním úřadem v průběhu správního řízení

Orientační rozpočet stavby

oceněný